## Plats

Spårögatan 3 hos Andreas Arnell

## Närvarande

Andreas Arnell, Kåre Agardh, Lena Bergius, Birgitta Hennig, Kaj Nielsen, Carsten Bengtsson.

- Andreas A hälsade välkomna och öppnade mötet

- Underhåll

  - Boende har påpekat två dåliga träd runt Spårögatan 32-33 och offerter har kommit in. Boenden har efterfrågat att ta hand om veden, men det kommer öka kostnaden så styrelsen omber Farmartjänst att ta ner och forsla bort hela träden.

  - Häckarna på lekplatsen som påpekats för höga på Singögatan har kortats ner, kommer klippas till 20cm på vintern och sen kommer hållas < 1m framöver

  - Byte av panel på carportar pågår. Offerter inkomna på material.
Ca 12kkr för panel (ca 400 brädor) ca 10kkr för färg plus arbete. Budgeterat är totalt 35kkr.
Boende behöver hjälpa till med målning så kan budgeten hållas.
Carsten tar in pris från snickare.
Lena pratar med Birgitta Juhlin om vilka boende som är berörda

  - Sophusdörr där det regnar in
Andreas N undersöker med Jan om bäst åtgärd. Pågående.

  - Sammanställning av 10-års underhållsplan går vidare.
Lagning av asfalt, prioritering ska göras, sen kontakt med företag för offert av det som är kritiskt. Bedömning görs snarast av Birgitta och Lena som dokumenterar.

Lekplatser. Mål att ha träkanter och lågt bord generellt på alla små lekplatser. Lena kontaktar Farmartjänst för cirkapris och alternativ för materiel. 

Med ovanstående information har vi tillräcklig fakta för att föra in åtgärder i en plan och därav härleda budgetar för kommande år.

  - Blå lekan har förfallit senaste åren och lekredskapen har minskat. 
Kåre uppdras att kontakta byalaget för hjälp med driv mot kommunen.

- Fiber

  - Enkäten om fibern är avslutad, sammanställning finns på hemsidan.

  - Arbetsgrupp kommer startas för att gå igenom alternativ för leverantör inför augusti 2017.
Kåre kallar till möte med handfull medlemmar som visat intresse.

  - Anslutning av Stensögatan 27 till fibern är snart avklarad.

  - Hur hantera fiber som går sönder
Under sommaren har en fiber gått sönder hos en abonnent och det tog tid att få det lagat pga semester. Vi behöver ha bättre beredskap hur vi kan hjälpa boende att hantera det här i framtiden.
Samfälligheten ansvarar för fibern utanför hustomterna, och boenden inne på tomten.
Alternativ är t.ex. att teckna supportavtal med Telia, komma överens med FNC, Fibersolutions eller liknande om jour-kontakt.

Kåre kontaktar Olle på FNC om deras rekommendation hur vi bäst löser detta.

- Tingsrätt

  - Tingsrätten har kontaktat oss angående indrivningen av utestående skuld för att bekräfta summan. Handläggning av ärendet pågår.

- Ekonomi

  - För tillfället har vi ca 1Msek på banken, varav fonderat på 720kkr, och 42kkr i fordringar.

  - Kaj och Andreas hanterar tillsammans betalningar nu med ett system för att bekräfta dem sinsemellan.
Andreas A har nu därför nyckeln till postboxen.

- Tid för nästa styrelsemöte är 4/9 på restaurang Tegel kl 18.00.

- Ordföranden förklarade mötet avslutat

___________________________	___________________________

Sekreterare, Kåre Agardh			Ordförande, Andreas Arnell