## Plats

Hos Lena

## Närvarande

Kåre Agardh, Lena Bergius, Kaj Nielsen, Carsten Bengtsson, Andreas Arnell, Andréas Nilsson

- Andreas A hälsade välkomna och öppnade mötet

- Underhåll

  - Lagning av asfalt, Genomgång av asfaltytorna ska göras med PEAB under denna vecka för att tydligt komma överens om vad som ska repareras. 
Kaj, Andreas N, Lena och sannolikt Carsten kommer vara med. Bedömning av generell status på asfaltytorna kommer också göras under denna genomgången.

  - Lekplatser
Ingen uppdatering. Pris för underhåll+tillägg enligt listan förväntas från Nylander.
Kaj tar upp detta när de träffas för genomgången av asfalt.

  - Kommunen har börjat renovering av Blå Lekan.
Kåre har skickat förslag till kommunen med önskemål, t.ex. belysning, klätterredskap etc.

  - Skogen/dungen vid Blå Lekan behöver underhåll.
Andreas fick besked från kommunen om beskärning under våren.

  - Underhållsplanen för de kommande 10 åren fortsätter diskuteras.
Punkter som behöver följas upp är framförallt:

Kaj/Birgitta får siffror via diskussioner med Farmartjänst om kostnader för grönområden, lekplatser. Kvarstående

Kåre tar fram estimat för kostnad på supportavtal för fibern via Andreas på Fiber Solutions. Kvarstående.

Carsten undersöker kostnader för linjemarkeringar på parkeringsplatserna. 
Ett prisexempel har kommit in på liknande åtgärder på ca 10000 kr från 2008. Vi har ca 50 platser plus de små gästparkeringarna.
Beslut att avvakta med vidare åtgärder tills vi tagit beslut om asfaltering.

  - Sophusen är 23 år nu, taken bör hålla ca 10 år till. Inspektion av takmaterial och plåt har gjorts. En del plåtar behöver målas.

  - Andreas N har inspekterat portar till sophus. 
Antagande att vi byter panel under 2016, men dessutom undersöks snarast vilken modell vi ska ha om vi behöver byta portar helt.

- Fiber

  - Fibergruppen
Offert för anslutning till Stadsnät har kommit in. Telia, Bredbands-bolaget och OwnIT förväntas kommande dagarna.

  - Kvarvarande installation på Stensög 27 
Installationen är klar och fakturerad till fastighetsägaren.

- Ekonomi

  - Preliminärt bokslut. Första genomgång är gjord med ekonom Monika och sedan ska det gå vidare till revisorer. Slutet vecka 12 måste revisionen vara klar. (Distribution till medlemmar v13)

  - Ekonomisk rapport kommer nu förberedas av Kaj

  - Ingen uppdatering av pågående ärenden hos Kronofogden.

  - Fakturor ska delas ut av Andreas, Andreas, Lena senast den 15/3.

- Årsstämma

  - Datum satt till den 13 april i kyrkan.

  - Valberedningen via Ronny Nilsson är kontaktad.

  - Kallelse med deltagarblankett och dagordning görs av Kåre. 
Det noterades att inga motioner har inkommit.

  - Utkast på verksamhetsberättelse är gjord av Anderas A. Kommenteras per mail innan nästa möte.

  - Presentation ska sättas samman till stämman.

- Övriga frågor

  - Andreas N har beställt periodisk tömning av elektronikskrot också.

  - Lappar kommer delas ut till boenden om ordning i sophusen.

  - Blå bil har stått länge parkerad. Tillskrivning av ägaren ska göras, och sen anmälan av egenmäktigt förfarande om den inte flyttas. 
Andreas N kontaktar ägaren.

  - Kommentar från boende att det vore bra med lås på elskåp som matar carport/sophus.
Andreas N ber Tommy undersöka om det finns bra teknisk lösning.

- Tid för nästa styrelsemöte är måndagen 21/3 kl 20.00 hos Lena på Singögatan.

- Ordföranden förklarade mötet avslutat

___________________________	___________________________

Sekreterare, Kåre Agardh			Ordförande, Andreas Arnell