## Plats

Hos Kåre

## Närvarande

Kåre Agardh, Lena Bergius, Kaj Nielsen, Andreas Arnell, Andreas Nilsson, Carsten Bengtsson

- Andreas A hälsade välkomna och öppnade mötet

- Genomgång av protokoll från årsstämman

  - Lekplatser. Ett par ytterligare offerter har kommit in från företag för lekplatsrenoveringar.
Alternativ för hur genomföra renovering diskuterades. Alla kritiska fel måste åtgärdas och dessutom följa prioriteringen från underhållsplanen, dvs lekplats 13 och 14 vid O-Husen.
Styrelsen bordlade till slut frågan för att få ytterligare tillfälle att gå igenom fel och åtgärder på plats. 
Det beslutades att träffas tisdagen 3/5 kl 18 och titta på lekplatserna, främst 13 och 14.
Kåre skickar mail till Linda Tenkare kring deras förfrågan om att bidra med arbete.

  - Asfaltering av hela området. Styrelsen fick uppdrag från stämman att presentera förslag på nästa årsstämma. 
Styrelsen kontaktar PEAB för offert och vidare diskussion.
Kaj kontaktar PEAB

  - Fiber. Arbete pågår som tidigare. Utestående punkter finns att nu följa upp främst från Telias offerter.

  - Stålborstning av cykelbanor är beställt, kommer göras under våren.

- Ansvarsuppgifter

  - Postbox nr 16 – Kaj

  - Fibern/Teknik - Kåre

  - Grönområden/Lekplatser - Carsten/Birgitta

  - Carportar och sophusen
Singö – Birgitta Juhlin adjungerande
Spårö – Tommy Jeppsson adjungerande
Stensö – Andreas Nilsson

  - Monica och Ekonomi – Kaj

  - Mail och hemsida – Kåre

  - Ledningskollen.se – Carsten

  - Lagring av gamla dokument som nu finns i lådor - Kaj

- Panel och målning carportar
Styrelsen beslutade att starta panelbyte på carportar och få det gjort under maj.
Carsten och Kaj tar ansvar att tillsammans med de adjungerande beställa materiel, hantverkare och ha kontakten med boende för att göra jobb.

- Portar till sophus
Andreas N tar kontakt med ytterligare leverantör av portar; Garageportsexperten i Helsingborg för att få genomgång + offert.

Andreas N undersöker tillsammans med Tommy Jeppsson läckage vid dörr på Stensö.

- Underhåll

  - Lagning av asfalt
Är beställt enligt beslut på årsstämman. 
Avtal förväntas och datum för start tillsammans med detaljerad planering från leverantören.

- Fiber

  - Supportavtal. Fortfarande inga mer detaljer kring kostnad för supportavtal på fiber. ElTel Networks i Helsingborg och Fiber Solutions har utlovat offert.

- Ekonomi

  - 5 fastigheter har inte betalat senaste fakturan. Påminnelser delas nu ut.

  - Bokslut och övrigt är avslutat från 2015

- Tid för nästa styrelsemöte är tisdagen 31/5 kl 19.00 hos Andreas A på Spårögatan 3.

- Ordföranden förklarade mötet avslutat

___________________________	___________________________

Sekreterare, Kåre Agardh			Ordförande, Andreas Arnell