## Plats

Hos Birgitta Hennig

## Närvarande

Birgitta Hennig, Lena Bergius, Kaj Nielsen, Andreas Arnell, Andreas Nilsson, Carsten Bengtsson

- Andreas A hälsade välkomna och öppnade mötet

- Underhåll

  - Lekplatser
#14 (Stensögatan)
Punkter kvarstår. Höjning av gunga och demontering av klätterställning
#13 (Spårögatan
ingen respons av kringboende kring åtagande i tidigare protokoll.Andreas A skickar påminnelse med responstid på en vecka till Linda Tenkare.Om inget svar ges inom en vecka accepterar styrelsen offert från Väla Mark men som då ej gäller lekplats 13.
Anders Möller på Seniortoppenkommer kontaktas för demontering av klätterställningar pålekplats #13 och #14.

  - Lagning av asfalt
Singögatan 35 åtgärdad.
Enligt styrelsemedlemmars inspektion har det tillkommit 134m asfalt som inte med på listanöver prioriteringar. 4st prio 1 som ej är åtgärdade. Ingen respons från PEAB i ärendet.
Lena kontaktar kommunen angående Singö13 samt Singö 8. (Vattensansamlingar p.g.a. omasfalterad gångstig) 
Kaj skickar nytt mail till PEAB med ny förfrågan om status.

  - Farligt hål
Birgitta har kontaktat NSVA angående det tidigare upptäckta farliga hålet men ingen aktion än.

  - Serviceventiler för vatten
Överasfalterande ventiler uppgår till totalt 8st. Garantitid för asfaltarbete gick ut för ett år sedan. 
Kaj kontaktar Lars Göransson på Göranssons Gräv för vidare åtgärd.

  - Panel och målning carportar
Arbete påbörjat. Carsten har beställt färg. (12 burkar 30 liter). Färgen kommer finnas tillgänglig i sophusen.
Birgitta sätter upp informationsblad på vid berörda carportar angående färg och målning.
Extra kostnader tillkommer för byte av plåtar samt extraarbete med omdragning av elledningar och byte av eldosor.

  - Portar till sophus
Andreas N har träffat Lars Jönsson från Garageportsexperten och mottagit offert.
Offerten avser motordrivna takportar som styrs via kodpanel. Innan vi går vidare är det styrelsens önskemål att vi kontaktar NSR angående portkodslösning.
Andreas N kontaktar NSR. Styreslsen beslutade att beställa om NSVS godkänner lösningen.

  - Dörr sophus Stensögatan
Andreas N har beställt ny dörr till Stensögatans sophus. Styrelsen väntar bekräftelse från Algot A. 
Vid leverans kontaktas Anders Möller (Snickare) för montering.

- Fiber

Kåre tar upp tråden med Telia efter sommaren.

- Samråd
Andreas A har skickat in skrivelse till kommunen angående plank på prickad mark 16/6.
Styrelsen beslutar att Tommy Påhlsson är adjungerad att sköta ärendet.

- Uppmaning
Alla i styrelsen uppmanas att se över hemsidan (ellagrundet.nu) efter eventuella felaktigheter (datum, telefonnummer, texter osv)

- Tid för nästa styrelsemöte är tisdagen 16/8 19:00 hos Carsten.

- Ordföranden förklarade mötet avslutat i god anda

___________________________	___________________________

Sekreterare, Andreas Nilsson		Ordförande, Andreas Arnell