## Plats

Hos Carsten

## Närvarande

Birgitta Hennig, Lena Bergius, Kaj Nielsen, Andreas Arnell, Andreas Nilsson, Carsten Bengtsson, Kåre Agardh

- Andreas A hälsade välkomna och öppnade mötet

- Underhåll

  - Lekplatser
#14 (Stensögatan)
Klart förutom höjning av gungan.
#13 (Spårögatan)
Stegen behöver grävas och forslas bort, i övrigt är uppdraget åt boenden med kontaktperson Linda T enligt överenskommelse.
Andreas N åtgärdar stegen.
#5 fixad av boenden, bl.a. bytta sargar.

  - Lagning av asfalt
Singögatan 35 åtgärdad. 

Lena har kontaktat kommunen angående Singö 13 samt Singö 8. (Vattensansamlingar p.g.a. omasfalterad gångstig), men kommunen anser de inte kan agera på samfällighetens mark, trots att de orsakat dålig avrinning.
Carsten pratar med boenden #13 och Lena med #8 och ber dem driva mot kommunen med stöd av styrelsen vid behov.

  - Farligt hål Stensö 46
Birgitta har haft framgång mot NSVA, hålet är lagat.

  - Två farliga brunnslock
Oklart vilka lock som detta gällde.

  - Asfaltering av hela området
Frågor utestående mot NSVA. Marlene på Singö 2 som är projektledare på NSVA kontaktas av Andreas A.

  - Serviceventiler för vatten
Kaj stöter på Lars Göransson på Göranssons Gräv igen för vidare åtgärd.

  - Panel och målning carportar
Alla utom en och en halv sektion på Singög är målade.
Lena hör med Birgitta J vem sektionen tillhör och påminner.

En sektion på Spårö är inte alls målad. Birgitta lägger lapp i hans postlåda.
Kaj uppdrar åt snickaren att sätta upp plplaner på ng är gjord och montering kommer i september.r lapp i lådan. stöd av styrelse komlet överrenskommelse.0000000000000000åtarna.

  - Portar till sophus
Andreas N har fått ok från NSR om planer på kodlås.
Beställning hos garageportexperten är gjord och montering kommer i september.

  - Dörr sophus Stensögatan
Dörr är levererad, Anders Möller (Snickare) inplanerad för montering inom kort.

- Fiber
Kåre har kontaktat Telia och Telenor/Ownit/Bredbandsbolaget för uppdaterade offerter.
Preliminärt datum för extrainsatt stämma 4/10 för tidigt, underlaget kommer sannolikt inte vara klart innan dess pga semestrar hos framförallt Telia.
Plan att ha uppdatering och rekommendation klar inför nästa styrelsemöte och preliminär plan 8/11 för extrastämma.

- Samråd
Tommy P/Andreas A har skickat in skrivelse till kommunen angående plank på prickad mark den 16/6.
Ny inbjudan till granskning har inkommit från kommunen. Flertalet fastigheter har registrerat kommentarer på förra samrådet.
Andreas A överlämnar nya uyskicket till Tommy.

- Hemsidan
* Ändring av ”Styrelse 2015” -> ”2016”

- Parkering
För information. Främmande bilar från andra sidan vägen har stått på samfällighetens parkeringar och upptagit plats. Efter initiativ från Mats Trädgårdh har detta åtgärdats. 
Lämnas utan åtgärd för tillfället.

Blå bil som lång tid upptagit parkeringsplats är flyttad.

Två avställda skräpiga skåpbilar har ställts upp på parkeringen nyligen, ägare i Skånelänga. Carsten undersöker mer kring ägare för framtida kontakt.

- Påpekande av Farmartjänst arbete har kommit från ett par boenden.
Styrelsen har löpande kommunicerat med Farmartjänst som har haft en del nyinsatt folk under sommaren, och förbättring har gjorts.
Gräs har t.ex. lämnats långt och häckar klippta i olika nivåer vilket är vanprydande.
Birgitta kontaktar Farmartjänst för möte kring skötsel och uppdaterad offert inför 2017.

- Skötsel av de stora träden på innegårdarna behöver ses över. Efter diskussion med Farmartjänst bör detta eventuellt in i deras uppdrag.

- Förslag har inkommit på skylt vid infart på områdena, med välkommen/karta/akta våra barn.
Andreas A undersöker pris och leverantör.

- Påpekande från Stensögatan O-husen att bilar genar över gräsmatta, insats efterfrågas från samfälligheten.
Kaj och Andreas N tittar.

- Ekonomi

  - Indrivning av förfallen faktura
Kaj förbereder material att skicka in till Kronofogden. Skickas nästa månad.

  - Kostnad för sommarens målning, carportar, dörrar etc har hamnat på 92 tkr, budget totalt 128. Dessutom räknar vi att dörrar ca 70 tkr tillkommer vilket gör att vi hamnar utanför budget. 
Orsaker är att jobb+material blivit dyrare än förväntat och att mer arbete (t.ex. el-jobb) behövde göras.

- Birgitta planerar dag för rundvandring på grönytor.
Nästa steg är att ta möte med Farmartjänst.

- Vi undersöker ny dag för styrelsemiddag i september.

- Tid för nästa styrelsemöte är tisdagen 27/9 19:00 hos Kåre.

- Ordföranden förklarade mötet avslutat

___________________________	___________________________

Sekreterare, Kåre Agardh			Ordförande, Andreas Arnell