## Plats

Singögatan 45, hos Kåre

## Närvarande

Lena Bergius, Kaj Nielsen, Andreas Arnell, Andreas Nilsson, Kåre Agardh

- Andreas A hälsade välkomna och öppnade mötet

- Underhåll

  - Lekplatser
#14 (Stensögatan) Klart förutom höjning av gungan. Andreas N arbetar på att korta kedjorna.

  - Asfaltering av hela området
Andreas A har fått ny kontaktperson på NSVA och Öresundskraft.

  - Hål i asfalt på Spårö vid parkeringen är felanmäld. Ingen respons.

  - Panel och målning carportar. Alla carportar är nu målade. Snickaren är inbokad att sätta upp plåtar på carportarna.

  - Portar till Miljöhus
Elektriker har installerat fast installation med kontakt i taket i stället. Dock problem på Singögatan som ska åtgärdas. Andreas N driver detta. För att avsluta installationen behöver ström brytas på Spårö och därmed alla fibertjänster sluta fungera under 1 timme. Tid för detta kommer informeras om på extrastämman.

  - Belysning på carportar Stensögatan går sönder hela tiden. Skymningsrelä bytt, säkringar bytta m.m. men det slutar upprepat att fungera. Elektriker har gått igenom hela systemet, men kan inte komma åt de 4 carportarna som är inbyggda.
Vi behöver kontakta ägarna till dem så att elektrikern kan få tillgång.

  - Dörr sophus Stensögatan
Inspekterad av Carsten, ska åtgärdas när vi har snickare i närheten. Pågående. 
Detta ska läggas in som påminnelse i underhållsplanen.

  - Påpekande av Farmartjänst kvalitet på arbete har följts upp av Kaj och Birgitta tillsammans med Farmartjänst.
Detta ska läggas in som påminnelse i underhållsplanen.

  - Skötsel av de stora träden på innegårdarna har setts över. Inget besked om jobbet är beställt ännu av Farmartjänst eftersom Birgitta inte var närvarande.
Beslut att också ta ett fjärde träd (björk) på Stensögatan.

  - Arbete av Väla mark har inte påbörjats ännu på fix av lekplatser (sargar m.m.)

- Fiber

  - Fiberavtal 2017
Material att lägga upp på hemsidan och visa på stämman uppdaterades och godkändes. 
Kallelse delas ut under kommande helg.

  - Offert kring underhållsavtal på fiber är inkommen från ElTel networks.
Ytterligare offert förväntas från Fiber Solutions. Ingen är inkommen, trots påstötning.

- Ekonomi

  - Indrivning av förfallen faktura
Kompletteringar har skickats in Kronofogden. Ingen uppdatering.

  - Kaj har sammanställt ekonomin som visar att vi har 110tkr kvar jämfört med budget på grönområden och dessutom ganska mycket på lekplatserna eftersom Väla mark och trädgårds jobb inte kommit igång än.
Däremot O-husens kostnader har dragit över budget med 17tkr för carportar och 25tkr för miljöhusen.

  - 5 fastigheter har ännu inte betalt senaste fakturan.

  - Ny offert från Monika, redovisningssupport accepterad med liten höjning från förra året.

- Övrigt

  - Samråd kring detaljplan
Utskick från kommunen inkommet, inga större nyheter.

  - Parkering
Ytterligare en blå avställd bil är långtidsparkerad vid Stensö. 
Andreas N kontaktar ägaren. Ingen uppdatering.

  - Förslag har inkommit på skylt vid infart på områdena, med välkommen/karta/akta våra barn.
Andreas A undersöker pris och leverantör. Ingen uppdatering.

  - Påpekande från Stensögatan O-husen att tidningsbud genar över gräsmatta, insats efterfrågas från samfälligheten.
Punkten stängd i brist på lösning.

- Tid för nästa styrelsemöte är torsdagen den 17 november kl 19.00 hos Kåre

- Ordföranden förklarade mötet avslutat

___________________________	___________________________

Sekreterare, Kåre Agardh			Ordförande, Andreas Arnell