## Plats

Singögatan 45, hos Kåre

## Närvarande

Andreas Arnell, Birgitta Hennig, Carsten Bengtsson, Kåre Agardh

- Andreas A hälsade välkomna och öppnade mötet

- Underhåll

  - Lekplatser
#14 (Stensögatan) Klart förutom höjning av gungan. Andreas N arbetar på att korta kedjorna. Ingen uppdatering.

  - Asfaltering av hela området
Andreas A har fått svar från Öresundskraft, inga planer finns på asfaltering från dem. NSVA inget svar än.

  - Hål i asfalt på Spårö vid parkeringen är felanmäld. Ingen respons.

  - Panel och målning carportar. Alla carportar är nu målade och plåtarna är uppsatta. Punkten anses avslutad.

  - Portar till Miljöhus
Elektriker har gjort klart elinstallationen. 
Kåre skriver inlägg på Facebook att portarna är till för sophämtning.

  - Belysning på carportar Stensögatan går sönder hela tiden. Andreas N rapporterar att elektriker nu äntligen löst problemet.
Not: Efter mötet rapporterades dock att ljuset var borta igen.

  - Dörr sophus Stensögatan
Inspekterad av Carsten, ska åtgärdas när vi har snickare i närheten. Pågående.
Kåre lägger in i underhållsplanen.

  - Påpekande av Farmartjänst kvalitet på arbete har följts upp av Kaj och Birgitta tillsammans med Farmartjänst.
Kåre lägger in som påminnelse i underhållsplanen

  - Skötsel av de stora träden på innegårdarna har setts över. Träd bekräftat borttagna, fakturan inte mottagen än.

  - Arbete av Väla mark på lekplatser är komplett och avslutat. Inget utestående.

  - Offert från Nylanders på snöröjning har godkänts av styrelsen.

- Fiber

  - Fiberavtal 2017
Stämman en vecka tidigare beslutade att acceptera offert från Telia på Stora TV paketet. 
Kåre skickar ut förslag på brev och avtal för dem som hittills inte varit anslutna. De erbjuds ansluta sig på samma sätt som andra. Redan har någon kontaktat styrelsen och vill bli ansluten.
Kåre kontaktar Telia.
Kaj skriver ut protokollen. Carsten, Birgitta och Kåre delar ut under helgen.

  - Muntlig offert kring underhållsavtal på fiber är inkommen från ElTel networks. 
Ytterligare offert förväntas från Fiber Solutions. Ingen är inkommen, trots påstötning. 
Kåre kontaktar ElTel för skriftlig offert.

- Ekonomi

  - Indrivning av förfallen faktura
Kronofogden har gett besked att allt utom 2tkr godkänts för indrivning på den stora utestående skulden.

  - Förslag att sätta in villkor på att fakturorna ska vara betalda för att få använda fibertjänster.
Andreas A och Kaj N undersöker möjligheter.

- Övrigt

  - Samråd kring detaljplan
Tommy P gavs fortsatt uppdrag att driva mot kommunens beslut å våra vägnar om ändring av detaljplan.

  - Parkering
Blå avställd bil är fortfarande långtidsparkerad vid Stensö. 
Andreas N kontaktar ägaren. Ingen uppdatering.

  - Förslag har inkommit att sätta upp skylt vid infart på områdena, med välkommen/karta/akta våra barn.
Andreas A undersöker pris och leverantör. Ingen uppdatering.

  - Styrelsemiddag planeras till den 3/12. Andreas A skickar ut menyförfrågan när det närmar sig.

  - Boenden efterfrågar målning av linjer på parkeringsplats. Enligt tidigare beslut avvaktar vi med målning till utredning av asfaltering av hela området är avslutad.

- Tid för nästa styrelsemöte är den 3/12.

- Ordföranden förklarade mötet avslutat

___________________________	___________________________

Sekreterare, Kåre Agardh			Ordförande, Andreas Arnell