Plats

Singögatan 45 hos Kåre

Närvarande

Andreas Arnell, Carsten Bengtsson, Kaj Nielsen, Andreas Nilsson, Lena Bergius, Kåre Agardh, Jessica Estberger

- Andreas A hälsade välkomna och öppnade mötet

- Underhåll

  - Hål i asfalt som Andreas rapporterat till kommunen har inte åtgärdats. 
Andreas N och Jessica fotograferar igen och skickar in till kommunen.

  - Asfaltering av hela området
Vindögatan kommer asfaltera runt våren 2018. Andreas N undersöker fakta kring deras planer.
Vårt estimat från Peab pekar på ca 6.6 MSEK, förutsätter asfaltering direkt ovanpå nuvarande. Ett antal punkter behöver redas ut för att få mer tillförlitlig offert, t.ex. exakt yta (18000m2), kringåtgärder som hur hantera dränering, höjdskillnader m.m. 
Kaj/Carsten/Andreas N bildar arbetsgrupp i ärendet.

  - Firma T-Nilssons anläggning har inplanerat att komma och gräva kommande veckor för elkabeln till carport på Stensögatan.
Kaj följer upp om inget hörts senast nästa vecka.

  - Stolpen på cykelbanan vid Singögatan 1 har tendens att försvinna/bli bortflyttad. 
Det beslutades att införskaffa nytt lås och ordna bättre fastsättning i marken.
Kaj och Carsten fiskar upp stolpen från nuvarande plats i bäcken och åtgärdar.

  - Gunga på Stensögatans lekplats (#14) behöver kortas. 
Andreas N har uppdrag att göra detta. Pågående.

  - Diskussion kring beskäring och underhåll drivs av Birgitta. Vinterbeskäringen av buskage som skulle göras i verkar inte vara gjord. Följs upp i samma möte. Dessutom klagomål kring hur ogräs bara selektivt tagits bort vid bilparkeringarna.
Birgitta sätter upp en tid med Farmartjänst tillsammans med Kaj.

  - Åtgärder kring gamla fula skyltar för mopedtrafik diskuterades. Samfälligheten behöver byta ut dem. 
Inventering behöver göras (Carsten) och sedan offertförfrågan (Andreas A via Tommy P).

  - Samråd med kommunen kring detaljplanen utmed Sandögatan är beslutad, till vår nackdel. Ärendet avslutat och handlingar arkiveras.

  - Lekplatsbesiktning ska planeras inför hösten. 
Tas också upp på mötet med Farmartjänst (Kaj och Birgitta)

  - Beskäring av träd på Stensögatan kommer göras. Styrelsen beslutade att Farmartjänst får debitera boenden för kostnaden (1800kr/träd) som sedan får ersättning från samfälligheten. Detta för att få ner kostnaden.
Kaj kontaktar boenden.
Liknande upplägg för träd på andra gårdar planeras in efter behov kommande år.

  - Boenden planerar att renovera lekplats #13. Gunga (+ ev stolpe) och övriga åtgärder diskuterades.
Carsten beställer gunga från Haags. Jessica representerar boenden.

- Fiber

  - Fiberavtal 2017
Telia levererar routers och TV boxar under sensommaren till alla via gemensam upphämtningsplats, t.ex. hos Andreas A. Detaljer får bestämmas efterhand. Anslutning till nytt avtal omkring 1/9.

  - Kaj fick uppdrag att påminna fastighetsägaren med obetalda skulder att hans fiberanslutning kommer upphöra 1/9 om skulderna inte betalas.

  - Skriftlig offert kring underhållsavtal på fiber är tidigare inkommen från ElTel Networks. Övriga kontaktade företag har inte levererat offert.
Styrelsen ämnar acceptera ElTels offert, men har ett par utestående punkter finns i offerten som Kåre följer upp, främst formulering kring årlig automatisk förnyelse.

- Ekonomi

  - En fastighetsägare har inte betalat senaste fakturan.

  - Nästa faktura ska delas ut 16-18/6. Birgitta/Jessica/Lena (Ev Kåre) delar ut.

- Övrigt

  - Styrelsemiddag. 
Andreas A skickar ut förslag via Doodle på datum för grillbuffé på Tegel.

  - Ansvarsområden
Postbox - Andreas A

Fibern/Teknik/Nyckel till fiberskåp– Kåre
Grönområden/lekplatser – Birgitta (sammankallande)/Carsten/Jessica

Carportar/Miljöhus

- Singö. Oklart. Lena undersöker med Birgitta Juhlin om fortsatt adjungering.

- Spårö. Thommy Jeppson adjungerande.

- Stensö. Andreas N

Monica/Ekonomi – Kaj

Mail/Hemsida/Facebook – Kåre

Ledningskollen.se Carsten
Dokument i lådor – Kaj

- Tid för nästa möte är den 11/7 kl 19.00 hos Andreas A förutsatt att middag på Tegel inte blir för nära inpå.

- Ordföranden förklarade mötet avslutat

___________________________		___________________________

Sekreterare, Kåre Agardh			Ordförande, Andreas Arnell