Plats

Fortuna Strandkrog

Närvarande

Andreas Arnell, Carsten Bengtsson, Kaj Nielsen, Birgitta Hennig

- Andreas A hälsade välkomna och öppnade mötet

- Underhåll

  - Hål i asfalt som Andreas rapporterat till kommunen har inte åtgärdats. 
Andreas N och Jessica fotograferar igen och skickar in till kommunen – ingen uppdatering.

  - Asfaltering av hela området
Vindögatan (Samf. Fröholmen)kommer ev. asfaltera runt våren 2018. Dom ser att det kan finnas vinster i att samordna våra projekt. Dom har ännu inte kommit till något beslut, dom avvaktar om NSVA skall göra något i deras område. Våra estimat pekar på ca 6.6 MSEK (PEAB) eller ca 3 MSEK (Sydbeläggningar), förutsätter asfaltering direkt ovanpå nuvarande. Ca 50% dyrare om gammal asfalt skall tas bort. Ett antal punkter behöver redas ut för att få mer tillförlitlig offert, t.ex. exakt yta (18000m2), kringåtgärder som hur hantera dränering, höjdskillnader m.m. Vi tar upp frågan igen på nästa styrelsemöte.
Kaj/Carsten/Andreas N bildar arbetsgrupp i ärendet.

  - Firma T-Nilssons anläggning har åtgärdat elkabeln till carport på Stensö.

  - Stolpen på cykelbanan vid Singögatan 1 har årgärdats. 
Väntar på nytt lås från TNilsson Anläggningar.

  - Gunga på Stensögatans lekplats (#14) behöver kortas. 
Farmartjänst har lovat åtgärda detta.

  - Diskussion kring beskäring och underhåll drivs av Birgitta. 
Birgitta & Kaj har haft möte med Farmartjänst – väntar på protokoll från mötet.

  - Åtgärder kring gamla fula skyltar för mopedtrafik diskuterades. Samfälligheten behöver byta ut dem. 
Inventering genomförd av Carsten; 28 st, offertförfrågan skall göras av Andreas A.

  - Lekplatsbesiktning ska planeras inför hösten. 
Påtalat vid mötet med Farmartjänst, väntar på bekräftelse (Birgitta)

  - Beskäring av träd på Stensögatan kommer göras. Styrelsen beslutade att Farmartjänst får debitera boenden för kostnaden (1800kr/träd) som sedan får ersättning från samfälligheten. Detta för att få ner kostnaden.
Kaj kontaktar boenden. (Pågående)
Liknande upplägg för träd på andra gårdar planeras in efter behov kommande år.

  - Boenden planerar att renovera lekplats #13. Gunga (+ ev stolpe) och övriga åtgärder diskuterades.
Carsten har beställt gunga från Haags. Jessica representerar boenden.

- Fiber

  - Fiberavtal 2017
Telia levererar routers och TV boxar under sensommaren till alla via gemensam upphämtningsplats, t.ex. hos Andreas A. Detaljer får bestämmas efterhand. Anslutning till nytt avtal omkring 1/9. A.A. följer upp

  - Kaj har påmint fastighetsägaren med obetalda skulder att hans fiberanslutning kommer upphöra 1/9 om skulderna inte betalas.

  - Skriftlig offert kring underhållsavtal på fiber är tidigare inkommen från ElTel Networks. Övriga kontaktade företag har inte levererat offert.
Styrelsen ämnar acceptera ElTels offert, men har ett par utestående punkter finns i offerten som Kåre följer upp, främst formulering kring årlig automatisk förnyelse. Kåre - Status??

- Ekonomi

  - 4 fastighetsägare har inte betalat senaste fakturan.

- Övrigt

Carportar/Miljöhus

- Singö. Oklart. Lena undersöker med Birgitta Juhlin om fortsatt adjungering.

- Tid för nästa möte är den 22/8 kl 19.00 hos Andreas A.

- Ordföranden förklarade mötet avslutat

___________________________		___________________________

Sekreterare, Kaj Nielsen			Ordförande, Andreas Arnell