Plats

Restaurang Nelly’s Helsingborg

Närvarande

Andreas Arnell, Kaj Nielsen, Birgitta Hennig, Carsten Bengtsson

- Andreas A hälsade välkomna och öppnade mötet

- Underhåll

  - Hål i asfalt som Andreas och Jessica upprepat rapporterat till kommunen har inte åtgärdats. Ingen uppdatering.

  - Asfaltering av hela området. Arbetsgrupp (f.n. Kaj, Carsten, Andreas N). Ingen uppdatering.

  - Stolpen på cykelbanan vid Singögatan 1 har åtgärdats.  
Nycklar till låset finns nu hos Kåre och hos Singögatan 1. Ingen uppdatering.

  - Gunga på Stensögatans lekplats (#14) ska ha kortats av Farmartjänst. Än dock obekräftat. Ingen uppdatering.

  - Diskussion kring beskäring och underhåll drivs av Birgitta & Kaj. Offert från Farmartjänst ligger klart högre än förväntat. Prioritering måste göras annars räcker inte budget. Vi anser att följande måste göras:

    - Borttagning av träd Stensö

    - Häckar på lekplatserna vid O-husen sänkas

    - 2 st Hagtornsträd #3 åtgärdas

    - Nytt gräs m.m. på #3,#5,#7

    - Trasigt trä på bänkar

Beställning av arbetet är gjort, dock inget arbete utfört. Birgitta & Kaj följer upp.

  - Utbyte av gamla fula skyltar för cykel/mopedtrafik är önskvärt. Inventering genomförd av Carsten; totalt 28+28 st (cykel+moped). Andreas A tar in offert på dekaler som klistras på befintliga skyltar.

  - Boenden planerar att renovera lekplats #13. Gunga (+ ev stolpe) och övriga åtgärder diskuterades. Carsten har beställt gunga från Haags, leverans oktober. Jessica representerar boenden. Ingen uppdatering.

  - Kaj diskuterar med Farmartjänst kring att de åtar sig större ansvar att löpande identifiera underhållsbehov.

  - Alternativ offert skall tas in på skötsel av grönytor som alternativ till Farmartjänst. Kaj kontaktar Väla Mark och Trädgård.

  - Hål i asfalt på Singö 7 & 13 har påpekats igen. Kommunen säger det är samfällighetens ansvar trots att det orsakats av kommunens tidigare asfaltering. Carsten får uppdrag att diskutera med boenden #13. Ingen uppdatering.

  - Rundvandring för att gå igenom underhållsbehov i området gjordes sön 24/9. Diskuteras på nästa möte.

  - Kabel till gammal kabel-TV diskuterades. Vem äger och vem står för ev. underhåll? Carsten undersöker.

  - Låsen till miljöhusen är utbytta pga inbrottsförsök då låset på Stensögatan förstördes. Kostnaden 7115 kr var lägre än självrisken vilket gjorde att försäkringen inte utnyttjades.

  - Kommentar har kommit från boende gällande golven i miljöhusen som är ojämna och svåra att hålla rena. Diskussion om ev. åtgärd på nästa möte.

- Fiber

  - Fiberavtal 2017
Alla routers och TV boxar utom 2 st på Stensö är utdelade. Nytt avtal har börjat gälla, och inga problem rapporterade. Alla boxar är nu utdelade.

  - Skriftlig offert kring underhållsavtal på fiber är tidigare inkommen från ElTel Networks. Uppdaterad offert inkommen. Diskuteras på nästa möte.

  - Efter inbrottsförsöket i miljöhuset på Stensögatan togs frågan upp om fiberutrustningen på Spårögatan skall säkras ytterligare. Diskuteras på nästa möte.

- Ekonomi

  - Vi behöver förnya kontakten med Kronofogden för indrivning av utestående skuld. Kaj betalar avgift för kommande år. Ingen uppdatering.

- Övrigt

  - Domänen ellagrundet.se ägs av en boende i samfälligheten, men där finns bara gammal information. Styrelsen har pratat med ägaren om möjlighet att ta över och integrera i nuvarande officiella ellagrundet.nu. Ändring är nu gjord på så vis att ellagrundet.se direkt länkar vidare till ellagrundet.nu.

  - Carportar/Miljöhus Singö. Ingen har fått uttryckligt ansvar än, men det sköts av boenden. Lena följer upp.

  - Förslag på datum för nästa styrelsemöte skickas ut av Andreas A.

- Ordföranden förklarade mötet avslutat

__________________________		___________________________

Sekreterare, Kaj Nielsen			Ordförande, Andreas Arnell