Plats

Hemma hos Birgitta, Spårögatan 37

Närvarande

Andreas Arnell, Kaj Nielsen, Birgitta Hennig, Carsten Bengtsson, Kåre Agardh, Jessica Estberger, Lena Bergius

- Andreas A hälsade välkomna och öppnade mötet

- Underhåll

  - Hål i asfalt på Spårögatan som Andreas och Jessica upprepat rapporterat till kommunen har inte åtgärdats. Inget svar från kommunen, Jessica fortsätter.

  - Asfaltering av hela området. Arbetsgrupp (f.n. Kaj, Carsten). Vissa områden identifierade som behöver åtgärdas relativt snart, ca 500kvm. Asfaltera hela området enligt tidigare ca 4.5MSEK. Inväntar inspektion och kostnadsestimat från Sydbeläggningar AB.

  - Diskussion kring beskäring och underhåll drivs av Birgitta & Kaj. Mycket beskärningar är gjorda, generellt bra åtgärder. Detta är med på listan att göras:

    - Borttagning av 10 träd+3 beskurna på Stensö. Faktureras boenden. Utfört.

    - 2 st Hagtornsträd #3 åtgärdas. Utfört.

    - Träd mot Spårö 13 skuggar. Utfört.

    - Nytt gräs m.m. på #3,#5,#7 i stället för hasselbuskar, Inte utfört än.

    - Häckar på lekplatserna vid O-husen sänkas. Utfört

    - Trasigt trä på bänkar. Inte utfört än.

  - Utbyte av gamla fula skyltar för cykel/mopedtrafik är önskvärt. Inventering genomförd av Carsten; totalt 28+28 st (cykel+moped). Andreas A driver på offert.

  - Boenden planerar att renovera lekplats #13. Gunga (+ ev stolpe) och övriga åtgärder diskuterades, gungan finns hos Carsten. Jessica representerar boenden.

  - Kaj diskuterar med Farmartjänst kring att de åtar sig större ansvar att löpande identifiera underhållsbehov. Offert är på väg.

  - Offert skall tas in på skötsel av grönytor som alternativ till Farmartjänst. Kaj har kontaktat Väla Mark och Trädgård och en intressant offert inkommen.

  - Hål i asfalt på Singö 7 & 13. Kommunen säger det är samfällighetens ansvar trots att det orsakats av kommunens tidigare asfaltering. Carsten och Kaj har gått igenom, detta är nu inkluderat i asfaltering generellt, punkt 2b.

  - Rundvandring för att gå igenom underhållsbehov i området gjordes sön 24/9. 
- #1 Lekplats nära Singö 1 bänk, bakbord dåligt skick. Lägga igen?
- #3 Dålig, Lägga igen?
- #7 Bord dåligt, ny sandlåda behövs. Lägga igen?
- #8 bord m.m. dåligt. Lägga igen?
- #9 dålig, Lägga igen denna eller #8?
- #13 renovering pågående från boenden
Styrelsen kommer diskutera åsikter kring igenläggning eller reparation och tar fram förslag till budget och vårens årsstämma. Rundvandring igen i februari/mars.

  - Kabel till den gamla kabel-TV diskuterades. Enligt Satelliten äger vi i samfälligheten kabeln, dock har Satelliten stått för underhåll hittills. Styrelsen går igenom snarast och försöker reda ut vad som gäller. Kåre distribuerar förrättningsbeslut. Pågående

  - Hämtning av grovsopor för O-husen står boenden själv för. NSR kan kontaktas för sk minuthämtning. Kåre lägger info på hemsidan.

  - Det har regnat in genom taket på miljöhuset på Stensö och hantverkare håller på att gå igenom men pga dåligt väder och helger har åtgärder dröjt. Birgitta kontaktar ytterligare hantverkare snarast.

- Fiber

  - Skriftlig offert kring underhållsavtal på fiber är tidigare inkommen från ElTel Networks. Uppdaterad offert med lite korrigeringar efterfrågad men ej inkommen. Kåre kontaktar ElTel igen.

  - Efter inbrottsförsöket i miljöhuset på Stensögatan togs frågan upp om fiberutrustningen på Spårögatan skall säkras ytterligare. T.ex. plåtskydd i väggar, säkerhetsdörr m.m, Kaj och Carsten har besiktigat, men åtgärder svåra pga ont om plats. Förslag på att i första hand byta till säker dörr undersöks.

  - Kåre uppdaterar information på hemsidan kring de nya kostnaderna för fibern.

- Ekonomi

  - Fastigheten med stora skulder fortsätter att betala, kvarvarande knappt 25tkr.

  - 5 fastigheter får påminnelse på senaste fakturan.

  - Utkast till bokslut diskuterades, resultatet ser preliminärt ok ut.

  - Kaj går igenom verifikat etc med Monika om någon vecka.

- Övrigt

  - Carportar/Miljöhus Singö sköts av Birgitta Juhlin. Tommy på Spårö, Birgitta H hör med Agneta för Stensö.

  - Serviceavtal från Villaägarna för rådgivning, juridisk hjälp m.m. diskuterades. Andreas A har undersökt, kostnaden anses för hög.

  - Nästa styrelsemöte bestämdes till tisdagen 13/2 2018 kl 19 hos Lena.

  - Datum för årsstämma föreslås till onsdagen den 18/4, alt. 17/4. Lena kontaktar skolan.

  - Carsten kontaktar Ronny i valberedningen. Andreas N behöver ersättas, med fördel behöver vi en ekonom att ha hand bokföring på samma sätt som det var för några år sedan.

- Ordföranden förklarade mötet avslutat

__________________________		___________________________

Sekreterare, Kåre Agardh			Ordförande, Andreas Arnell