Plats

Hemma hos Birgitta, Stensög 37

Närvarande

Andreas Arnell, Kaj Nielsen, Birgitta Hennig, Jessica Estberger, Kåre Agardh, Lena Bergius

- Andreas A hälsade välkomna och öppnade mötet

- Underhåll

  - Hål i asfalt på Spårögatan som Andreas och Jessica upprepat rapporterat till kommunen har inte åtgärdats. Inget svar från kommunen, Jessica fortsätter.

  - Asfaltering av hela området. Arbetsgrupp (f.n. Kaj, Carsten). Inventering genomförd 4/3. Prio 1 och 2 åtgärder blir ca 120tkr enligt inkommen offert från Sydbeläggningar AB vilket föreslås läggas in i budget.

  - Genomgång kring beskärning och underhåll drivs av Birgitta & Kaj. Ett antal åtgärder är gjorda nyligen, generellt bra utfört. Detta är med på listan att göras:

    - Borttagning av 10 träd+3 beskurna på Stensö. Faktureras boenden. Utfört.

    - 2 st Hagtornsträd #3 åtgärdas. Utfört.

    - Träd mot Spårö 13 skuggar. Utfört.

    - Nytt gräs m.m. på #3,#5,#7 i stället för hasselbuskar som ska tas bort, Inte utfört än.

    - Häckar på lekplatserna vid O-husen sänkas. Utfört

    - Trasigt trä på bänkar. Inte utfört än.

  - Utbyte av gamla fula skyltar för cykel/mopedtrafik är önskvärt. Kommunen har bytt en del av skyltarna. Priser enligt offert är 225:-/st för nya dekaler + montering/körning 590:-/h, ca 45 min/skylt. Dvs 800:- per stolpe, 14 st. Beslut att avvakta och reda ut vad kommunen avser byta framöver. Återupptas framåt sommaren.

  - Boenden planerar att renovera lekplats #13. Gunga (+ ev stolpe) och övriga åtgärder diskuterades, gungan finns hos Carsten. Jessica representerar boenden.

  - Kaj diskuterar med Farmartjänst kring att de åtar sig större ansvar att löpande identifiera underhållsbehov. Offert är inkommen, kompletterad med koll av lekplatser ca 1ggn/mån.

  - Avtal med Farmartjänst för underhåll 2018 är signerat, gäller till dec 2018

  - Underhåll lekplatser efter genomgång den 4/3. Summering av förslag till underhåll:
- #1 Lekplats nära Singö 1. Dåligt skick. Förslag att lägga igen.
- #3 Bakom Singö 45/48, Dåligt skick, Förslag att lägga igen.
- #7 Bord dåligt. Sandlåda tveksamt skick. Byte av bordsskiva.
- #8 bord m.m. dåligt. Byte av bordsskiva.
- #9 dålig. Hade behövt ny sarg, Byte av bordsskiva. Avvakta med sarg, ev ta från #3
- #13 renovering pågående från boenden
Detta läggs in i budget som förslag till vårens årsstämma.

  - Taket på miljöhuset på Stensö har reparerats av Kvistofta Tak efter läckage. En genomgång kommer göras av de andra husen också för att undvika framtida skador. Brigitta driver.

- Fiber

  - Skriftlig offert kring underhållsavtal på fiber är tidigare inkommen från ElTel Networks. Uppdaterad offert med lite korrigeringar efterfrågad men ej inkommen. Kåre kontaktar ElTel igen. Ingen uppdatering.

  - Efter inbrottsförsöket i miljöhuset på Stensö togs frågan upp om fiberutrustningen på Spårögatan skall säkras ytterligare. T.ex. plåtskydd i väggar, säkerhetsdörr m.m, Kaj och Carsten har besiktigat, åtgärder svåra pga ont om plats. Beslut taget på att byta till ståldörr 80cm bred. Ca 8 tkr+montage. Carsten åtgärdar, utförs efter påsk.

  - Singögatan 4 där garage brunnit behöver fiber-nyinstallation, detta är beställt från Telia men fastigheten inte redo ännu. Kostnad tas helt av Länsförsäkringar. Kåre driver.

- Ekonomi

  - Fastigheten med stora skulder fortsätter att betala, ca 22tkr kvarstående.

  - All ekonomi lämnat v4 till Monika för bokslut som ska vara klart v11.

  - Revision planerat för v12-13 och revisorerna är införstådda.

  - Underhållsplan diskuterades. Mycket åtgärder görs och med de planerade asfalteringarna kommer kostnader för 2018 ligga ganska högt. 
Styrelsen föreslår att finansiera asfaltunderhållet 120tkr från underhållsfonden (nu på ca 720tkr), övrig budget går då jämnt ut. Prioriterade åtgärder lekplatser och miljöhus för ca 50tkr förväntas utföras 2018. Ekonomi kring O-husen är ok enl budget. 
Vi räknar med att överskott (enligt uppskattad budget) för 2019 täcker i stort kostnader för nästa större asfaltunderhåll 2010. I annat fall får medlemsavgifter höjas (ev i samband med sänkning för O-husen.)

  - Kåre/Andreas/Birgitta delar ut nya fakturor helgen 17-18/3.

  - Kallelse med agenda, fullmakt till årsstämma ska delas ut senast 4/4 av Lena/Birgitta/Jessica. Material görs klart senast under veckan innan.

  - Innan 4/4: Kaj: Resultatrapport, Balansrapport, budget, debiteringslängd. Andreas: Årsberättelse och underhållsplan.  Revisorer: Revisionsberättelse. Kåre: Kallelse, agenda Innan stämman : Kåre gör utkast på presentation, med bidrag från Andreas och Kaj

- Övrigt

  - Carportar/Miljöhus Singö sköts av Birgitta Juhlin. Tommy på Spårö, Birgitta H hör med Agneta för Stensö för 2018.

  - Nästa styrelsemöte kommer vara slutet av mars när Kaj har bokslut klart, innan stämman.

  - Datum för årsstämma bestämd till onsdagen den 18/4 kl 19.00. Skolan är bokad.

  - Byalaget har skickat förfrågan om intresse kring grannsamverkan via appen CoYards. Ellagrundet har svarat att vi vill följa vad som händer. Ev möte med Länsförs under våren.

- Ordföranden förklarade mötet avslutat

__________________________		___________________________

Sekreterare, Kåre Agardh			Ordförande, Andreas Arnell