Plats

Hemma hos Birgitta, Stensög 37

Närvarande

Andreas Arnell, Kaj Nielsen, Birgitta Hennig, Carsten Bengtsson, Kåre Agardh, Anna Svensson

- Andreas A hälsade välkomna och öppnade mötet

- Underhåll

  - Hål i asfalt på Spårögatan som Andreas och Jessica upprepat rapporterat till kommunen har nu åtgärdats. Inte snyggt men ok.

  - Asfaltering av prioriterade områden enligt beslut på årsstämman är utfört. Information innan det påbörjades är utskickat till närmsta grannar och utlagt på hemsidan. 
Carsten undersöker dock storleken av asfalteringen vid Singö 13.

  - Genomgång kring beskärning och underhåll drivs av Birgitta & Kaj. Ett antal åtgärder är fortfarande med på listan att göras:

    - Utfört: Borttagning av 10 träd+3 beskurna på Stensö. Faktureras boenden. 2 st Hagtornsträd #3 åtgärdas. Träd mot Spårö 13. Häckar på lekplatserna vid O-husen.

    - Nytt gräs på #3,#5,#7 i stället för hasselbuskar som tas bort, #3/#5 inte utfört. #7 är ok.

    - Trasigt trä på bänkar. Inte utfört.

  - Utbyte av gamla fula skyltar för cykel/mopedtrafik är önskvärt. Kommunen har bytt överallt utom på Stensö. Beslut att avvakta vad kommunen avser byta framöver.

  - Boenden har renoverat lekplats #13. Gunga (+ ev stolpe) och övriga åtgärder gjorda.

  - Underhåll lekplatser. Summering av på årsstämman beslutat underhåll:
- #1 Lekplats nära Singö 1. Dåligt skick. Ska läggas igen.
- #3 Bakom Singö 45/48, Dåligt skick men läggs inte igen, Byte av bordsskiva.
- #7 Bord dåligt. Sandlåda tveksamt skick. Byte av bordsskiva.
- #8 bord m.m. dåligt. Byte av bordsskiva, byta sand.
- #9 dålig. Hade behövt ny sarg, Byte av bordsskiva. Avvakta med sarg.
Beslut att ge dessa uppdrag till Farmartjänst. Kaj kontaktar dem.

  - Tak på de återstående två miljöhusen behöver byte av papp för att undvika problem. Offert inkommen och uppdrag lagt till Kvistofta Tak. Birgitta har kontaktat dem.

  - Boenden bakom Singö 1-4 har gått igenom underhållsbehovet av sin innergård:
Kantklippning av gräs, sly och träd behöver klippas och röjas, besprutning av ogräs i häck bakom Singö 1. Allt detta ingår i det normala underhållet av kringboenden och förväntas göras på samma sätt som i de andra innergårdarna. 
Borttagning/beskärning av övervuxna träd kan sannolikt utföras av Farmartjänst på samfällighetens bekostnad. Styrelsen gör inventering/rundvandring inom kort. 
Andreas kontaktar Marlene som representerar dem.

  - På årsstämman diskuterades att trafik på smågatorna kör för snabbt och häckar/staket skymmer sikt. Info kommer skickas med nästa faktura. Bordläggs i övrigt till nästa möte.

  - Gästparkeringarna överutnyttjas av boenden i andra områden. Beslut att sätta upp skyltar med boendeparkering. Birgitta kontaktar skyltleverantör.

- Fiber

  - Uppdaterad offert kring underhållsavtal på fiber från ElTel är efterfrågad men ej inkommen. Andreas har ytterligare kontakt på ElTel. Ingen uppdatering.

  - Efter inbrottsförsöket i miljöhuset på Stensö har fiberutrustningen på Spårögatan säkrats ytterligare. Bytt till ståldörr, ny låscylinder håller på att sättas in av Carsten.

  - Singögatan 4 där garage brunnit behövde fiber-installation, detta är utfört och fakturan lämnad till boenden. Punkten stängs

  - Singögatan 16 råkade ha sönder sin fiber vid mediakonvertern. Reparerat på deras bekostnad, faktura ej inkommen än.

  - Kåre kontaktar Telia för att undersöka vad de erbjuder i form av underhållsavtal och vad det tillför jämfört med nuvarande arbetssätt (750:-/h+moms, < 3 dagars åtgärdstid)

- Ekonomi

  - Fastigheten med stora skulder fortsätter att betala, ca 19 tkr kvarstående.

  - Anna/Carsten/Lena? delar ut nya fakturor helgen 15-17/6

  - Informationsblad ska skickas ut i samband med fakturorna. Innehåll bl.a. hastighet på bilkörning på cykelvägarna i kombination med för höga staket och häckar, ansvar för innegårdar, kattbajs m.m. Andreas gör utkast

- Övrigt

  - Ansvarsområden tilldelades

    - Carportar och miljöhus på Singö (Lena frågar Birgitta Juhlin), Stensö (Birgitta frågar Agneta Nilsson), Spårö (Kaj frågar Tommy Jeppsson)

    - Postbox – Andreas

    - Fiber, teknik, nyckel till fiberskåp – Kåre

    - Grönområden, lekplatser – Birgitta sammankallande, Anna är behjälplig och Kaj tar fakturor och relaterad ekonomi.

    - Ekonomi – Kaj

    - Mail, Hemsida, Facebook – Kåre

    - Ledningskollen – Carsten

  - Nästa styrelsemöte 13 juni kl 19, Spårö 3 hos Andreas.

  - Andreas skickar ut förslag på datum för styrelsemiddag med respektive.

- Ordföranden förklarade mötet avslutat

__________________________		___________________________

Sekreterare, Kåre Agardh			Ordförande, Andreas Arnell