Plats

Restaurang Tegel

Närvarande

Andreas Arnell, Kaj Nielsen, Lena Bergius, Carsten Bengtsson, Kåre Agardh, Anna Svensson, Jessica Estberger

- Andreas A hälsade välkomna och öppnade mötet

- Underhåll

  - Asfaltering av prioriterade områden enligt beslut på årsstämman är utfört. 
Carsten har uppmätt totala ytan, stämmer med fakturan. Punkten stängs.

  - Genomgång kring beskärning och underhåll drivs av Birgitta & Kaj. Ett antal åtgärder är fortfarande med på listan att göras:

    - Utfört: Borttagning av 10 träd+3 beskurna på Stensö. Faktureras boenden. 2 st Hagtornsträd #3 åtgärdas. Träd mot Spårö 13. Häckar på lekplatserna vid O-husen.

    - Nytt gräs på #3,#5,#7 i stället för hasselbuskar som tas bort, #3/#5 inte utfört. #7 är ok.

    - Trasigt trä på bänkar. Inte utfört.

  - Generellt påpekades brister och slarv på Farmartjänst arbete. 
Kaj pratar med Birgitta om detta, för dialog med Farmartjänst.

  - Underhåll lekplatser. Summering av på årsstämman beslutat underhåll:
- #1 Lekplats nära Singö 1. Dåligt skick. Ska läggas igen.
- #3 Bakom Singö 45/48, Dåligt skick men läggs inte igen, Byte av bordsskiva.
- #7 Bord dåligt. Sandlåda tveksamt skick. Byte av bordsskiva.
- #8 bord m.m. dåligt. Byte av bordsskiva, byta sand.
- #9 dålig. Hade behövt ny sarg, Byte av bordsskiva. Avvakta med sarg.
Kaj har beställt arbetet av Farmartjänst, ej utfört än.

  - Tak på de återstående två miljöhusen behöver byte av papp för att undvika problem. Offert inkommen och uppdrag lagt till Kvistofta Tak. Birgitta har kontaktat dem.

  - Boenden bakom Singö 1-4 har gått igenom underhållsbehovet av sin innergård:
Kantklippning av gräs, sly och träd behöver klippas och röjas, besprutning av ogräs i häck bakom Singö 1. Allt detta ingår i det normala underhållet av kringboenden och förväntas göras på samma sätt som i de andra innergårdarna. 
Borttagning/beskärning av övervuxna träd kan sannolikt utföras av Farmartjänst på samfällighetens bekostnad. Styrelsen gör inventering/rundvandring inom kort. 
Andreas har gett besked till Marlene som representerar dem. Ingen återkoppling än.

  - På årsstämman diskuterades att trafik på smågatorna kör för snabbt och häckar/staket skymmer sikt. Info kommer skickas med nästa faktura. Finns med i utkast till utskick.

  - Gästparkeringarna överutnyttjas av boenden i andra områden. Beslut att sätta upp skyltar med boendeparkering. Birgitta driver. Katalog också inkommen från Hova skyltar.

- Fiber

  - Uppdaterad offert kring underhållsavtal på fiber från ElTel är efterfrågad men ej inkommen. Andreas har ytterligare kontakt på ElTel. Ingen uppdatering.

  - Efter inbrottsförsöket i miljöhuset på Stensö har fiberutrustningen på Spårögatan säkrats ytterligare. Bytt till ståldörr och ny låscylinder är insatt. Extranyckel finns nu, att lämnas till t.ex. Tommy Jeppsson. Punkten stängs.

  - Singögatan 16 råkade ha sönder sin fiber vid mediakonvertern. Reparerat på deras bekostnad, ca 2000kr inkl moms. Faktura inkommen och överlämnad till boenden.

  - Kåre kontaktar Telia för att undersöka vad de erbjuder i form av underhållsavtal och vad det tillför jämfört med nuvarande arbetssätt (vilket är 750:-/t+moms, <3 dagars åtgärdstid). Ingen uppdatering.

- Ekonomi

  - Fastigheten med stora skulder fortsätter att betala, ca 19 tkr kvarstående.

  - Anna/Carsten/Lena delar ut nya fakturor inkl informationsbladet helgen 15-17/6

  - Informationsblad ska skickas ut i samband med fakturorna. Utkast gjort av Andreas innehållande bl.a. hastighet på bilkörning på cykelvägarna i kombination med för höga staket och häckar, ansvar för innegårdar, kattbajs m.m. 
Utkastet godkändes med tillägg om bättre paketering av restavfall i miljöhusen.

- Övrigt

  - Nästa styrelsemöte bestämdes till 22 augusti kl 19, Spårö 58 hos Carsten.

  - Ordföranden förklarade mötet avslutat

__________________________		___________________________

Sekreterare, Kåre Agardh			Ordförande, Andreas Arnell