Plats

Spårögatan 58 hos Carsten

Närvarande

Andreas Arnell, Kaj Nielsen, Carsten Bengtsson, Kåre Agardh, Anna Svensson, Birgitta Hennig

- Andreas A hälsade välkomna och öppnade mötet

- Underhåll

  - Genomgång kring beskärning och underhåll drivs av Birgitta & Kaj. Ett antal åtgärder är fortfarande med på listan att göras:

    - Utfört: Borttagning av 10 träd+3 beskurna på Stensö. Faktureras boenden. 
2 st Hagtornsträd #3 åtgärdas. Träd mot Spårö 13. Häckar på lekplatserna vid O-husen.

    - Nytt gräs på #3,#5,#7 i stället för hasselbuskar som tas bort, #3/#5 inte utfört. #7 är ok.
Birgitta påpekar för Farmartjänst snarast.

    - Trasigt trä på bänkar. Inte utfört.

  - Generellt påpekades brister och slarv på Farmartjänst arbete. Birgitta tar kontakt med dem om detta. Kontraktet med dem löper ut i december, då gör vi översyn mot alternativ.

  - Underhåll lekplatser. Summering av på årsstämman beslutat underhåll:
- #1 Lekplats nära Singö 1. Dåligt skick. Ska läggas igen.
- #3 Bakom Singö 45/48, Dåligt skick men läggs inte igen, Byte av bordsskiva.
- #7 Bord dåligt. Sandlåda tveksamt skick. Byte av bordsskiva.
- #8 bord m.m. dåligt. Byte av bordsskiva, byta sand.
- #9 dålig. Hade behövt ny sarg, Byte av bordsskiva. Avvakta med sarg.
Kaj har beställt arbetet av Farmartjänst, ej utfört än. Birgitta kontaktar dem.

  - Tak på de återstående två miljöhusen behövde byte av papp för att undvika problem. Offert inkommen och uppdrag lagt till Kvistofta Tak. Utfört, punkten stängs.

  - Boenden bakom Singö 1-4 har gått igenom underhållsbehovet av sin innergård:
Kantklippning av gräs, sly och träd behöver klippas och röjas, besprutning av ogräs i häck bakom Singö 1. Allt detta ingår i det normala underhållet av kringboenden och förväntas göras på samma sätt som i de andra innergårdarna. 
Borttagning/beskärning av övervuxna träd kan sannolikt utföras av Farmartjänst på samfällighetens bekostnad. Styrelsen gör inventering/rundvandring görs kl 10.00 sön 26/8.
Andreas har gett besked till Marlene som representerar dem. Ingen återkoppling.

  - Ambulans har rapporterat problem eftersom bilar stått parkerade för långt ut i körbanan vid O-husen. 
Tittas på samtidigt som rundvandringen, eventuellt behövs nymålning av linjer.

  - Dagvattenbrunn nära Stensög 28 har anmält stopp, detta är rapporterat till kommunen. Ingen information om åtgärd än.

  - På årsstämman diskuterades att trafik på smågatorna kör för snabbt och häckar/staket skymmer sikt. Info skickas med nästa faktura. Finns med i utskick. Punkten stängd.

  - Gästparkeringarna överutnyttjas av boenden från andra områden. Beslut att sätta upp skyltar med boendeparkering. Katalog inkommen från Håva skyltar. 
Genomgång av placering och stolpar görs rundvandring den 26/8. Andreas sammanställer vilka skyltar som ska köpas och beställer.

- Fiber

  - Uppdaterad offert kring underhållsavtal på fiber från ElTel är efterfrågad men ej inkommen. Vi överger ElTel enligt nedan och stänger denna punkten.

  - Kåre har kontaktat Telia för att undersöka vad de erbjuder i form av underhållsavtal och vad det tillför jämfört med nuvarande arbetssätt (vilket är 750:-/t+moms, <3 dagars åtgärdstid mån-fre). De erbjuder inget speciellt underhållsavtal, men vi kan fortsätta enligt ovan. 
Beslut att primärt använda Telia som leverantör vid reparationer också när vi själva eller boenden har orsakat problemen, vilket faktureras fastighetsägaren. Information skickas ut via hemsida och Facebook.

- Ekonomi

  - Fastigheten med stora skulder fortsätter att betala, ca 15 tkr kvarstående.

  - Kronofogden har kontaktat oss ang hur göra med utmätning för de utestående skulderna. Andreas kontaktar kronofogden för att reda ut alternativen.

  - Nya fakturor delas ut 14-16 september. Birgitta/Anna/Andreas delar ut.

- Övrigt

  - Information behövs i miljöhusen hur man hanterar trädgårdsavfall och grovsopor. Anna/Birgitta gör förslag på informationslapp.

  - Nästa styrelsemöte bestämdes till 17 september kl 19, hos Andreas.

  - Ordföranden förklarade mötet avslutat

__________________________		___________________________

Sekreterare, Kåre Agardh			Ordförande, Andreas Arnell