Plats

Stensögatan hos Birgitta

Närvarande

Andreas Arnell, Kaj Nielsen, Kåre Agardh, Birgitta Hennig, Jessica Estberger, Carsten Bengtsson, Anna Svensson

- Andreas hälsade välkomna och öppnade mötet

- Underhåll

  - Beskärning och underhåll. Ett antal åtgärder är utförda: 
2 st Hagtornsträd runt #3 åtgärdas. Träd mot Spårö 13. Häckar på lekplatserna vid O-husen. 
Nytt gräs på lekplatser #3,#5,#7 i stället för hasselbuskar som tas bort. Hasselbuskar sparas delvis bakom Singö 48. Punkten stängs

  - Boenden bakom Singö 1-4 har gått igenom underhållsbehovet av sin innergård.
Borttagning/beskärning av övervuxna träd är utfört av Farmartjänst på samfällighetens bekostnad bakom Singö 1. Kontaktpersoner är Kent Sallhammar och Britt Pramheden. Oklart om något är återstående. Som vi förstår det är allt åtgärdat för nu. Punkten stängs

  - Ytterligare underhållsbehov

    - Corneller vid gästparkeringar Singö och Spårö rekommendation att ta bort och ersätta med lägre t.ex. Cotoneaster som marktäckare för att slippa underhåll och ogräs. 
Bör åtgärdas, offert tas in inför budget 2019. Kaj kontaktar dem för genomgång.

    - Påpekande att slipers på vissa lekplatser är dåliga. Lekplatsbesiktning är gjord av FT, protokoll mottaget. Ingen direkt åtgärd för tillfället. 
Nästa säkerhetsbesiktning läggs in i budget för 2020. Punkten stängs.

  - Underhåll lekplatser. Summering av nyligen utfört underhåll (19475kr+1800kr)
- #1 Lekplats nära Singö 1. Dåligt skick. Igenlagd +nytt gräs.
- #3 Bakom Singö 45/48, Dåligt skick men läggs inte igen, Bytt bordsskiva och sits på bänk.
- #7 Bord dåligt. Sandlåda tveksamt skick. Bytt bordsskiva.
- #8 bord m.m. dåligt. Bytt bordsskiva och sand.
- #9 dålig. Hade behövt ny sarg, Bytt bordsskiva. Avvakta med sarg.
Punkten stängs.

  - Ambulans har rapporterat problem eftersom bilar stått parkerade för långt ut i körbanan vid O-husen. Infart behöver breddas och ca 1m nedkortning av häck.  
Offert på ca 7000 kr är accepterad. Beställt men inte utfört. Ingen uppdatering.
Linjemarkeringar för ytterligare ca 7000 accepterades dock inte, styrelsen utreder om det går att göra på annat sätt.

  - Boenden kring lekplats vid Singö O-husen vill ha riktigt låga buskar. 
Höjden är sedan tidigare satt till ca 90 cm och vi uppfattar det som att den höjden är ok, klippning är planerad att göras vid ordinarie underhåll till våren. Förs in i arbetsbeskrivning. Punkten stängs.

  - Offerter är inkomna från Farmartjänst och HD Landscape för underhåll 2019. Beslut togs att byta leverantör från FT och acceptera HD Lanscapes offert. Rundvandring kommer göras tillsammans med dem. Punkten stängs. Kaj kontaktar dem för att ta bort sina skyltar.

  - Port på miljöhus på Singö har haft problem, har reparerats av leverantören och extra tömning av soporna har gjorts. Portarna behöver smörjas (5/56) 2ggr / år. Anna köper 3 burkar olja, märker och sätter ut i miljöhusen. Punkten stängs.

- Fiber

  - En boende som har haft delvis problem med leverans av TV under två månader har efterfrågat ersättning från samfälligheten. Det tog tid för Telia att lösa problemet, men efter styrelsen blev kontaktad löstes problemet inom ca en vecka. Kåre har kontaktat Telia, de ser inte att de kan anse sig ersättningsskyldiga. Styrelsen anser sig inte heller kunna motiverade att den skadan som är skedd - bortfallet av TV under en vecka under vår kännedom för vissa av TV boxarna i fastigheten – motiverar ersättning. Punkten stängs.

- Ekonomi

  - Fastigheten med stora skulder fortsätter att delvis betala, ca 10 tkr kvarstående. Styrelsen tog innan jul beslut att dra tillbaka skuldkravet då Kronofogden startade exekutiv försäljning av fastigheten. Kronofogden kommer fakturera oss ca 3400 kr för omkostnader vilket läggs på fastighetens nästa faktura.

- Övrigt

  - Datum för årsstämma är preliminärt 10/4, kl 19. Bokslut och revision planeras inför det.

    - Kallelse behöver skickas senast 27/3

    - Anna bokar matsalen

    - Carsten kontaktar Ronny/Valberedningen

    - Bokföring behöver vara klar ca v10 inför revision, Kaj kontaktar revisorerna.

  - Nästa styrelsemöte bestämdes till måndagen 11 mars kl 19.30, hos Anna.

- Ordföranden förklarade mötet avslutat

__________________________		___________________________

Sekreterare, Kåre Agardh			Ordförande, Andreas Arnell