Plats

Trivas på Råå

Närvarande

Andreas Arnell, Kaj Nielsen, Birgitta Hennig, Anna Svensson, Lena Bergius, Jessica Estberger, Carsten Bengtsson, Kåre Agardh

- Andreas hälsade välkomna och öppnade mötet

- Underhåll

  - Korneller vid gästparkeringar Singö och Spårö väldigt dåligt skick. Kornellerna ska beskäras nästan till marknivå, ytterkanter där Korneller är dåliga planteras nya (ca 3x20 st plantor), rensning av ogräs.
Delvis utfört under våren (2+2 dagar), men problem med att rensa p.g.a kraftiga rötter. Beslut taget och beställt att gräva bort de dåliga delarna och ny jord+ nya Korneller där. Birgitta följer upp med HD Landscape kring varför arbetet stannat av.

  - Ambulans har rapporterat problem eftersom bilar stått parkerade för långt ut i körbanan vid O-husen. Infart behöver breddas och ca 1m nedkortning av häck.  
Offert på ca 7000 kr är beställt. Arbetet är igång med breddning, underarbete gjort senaste dagarna.

  - Kantbeskärning: prata med HD om detta samt säkerställ att de inte gräver av någon fiberkabel – Birgitta

  - Miljöhus: Fortfarande problem med att man använder porten för att komma in, den är ju till för NSR. Anna och Birgitta tittar på att göra en lapp att sätta på dörren.

  - Gamla coax-skåp från Satelliten i dåligt skick, behöver repareras eller tas bort. Skåpen är Samfällighetens. Ev. lagning betals av oss (Tommy P./KG m.fl. har erbjudit sig att ta kostnaden ) Carsten har undersökt om några skåp går att ta bort. 4 fastigheter betalar fortfarande till Satelliten. Bl.a. Singö 2 som vi antar gör det av misstag. Lena kontaktar dem.
Andreas tar upp diskussion kring reparationskostnader med Tommy.

  - Stenar på Stensö (hinder). Rundvandring skall göras för att kolla. Bokas i augusti – Andreas

  - Står ”Ellagrunden” på kommunens nya skyltar – Andreas felanmält, ingen respons.

  - Samfälligheten registrerar Anna som kontaktperson mot NSR.

  - Faktura från Lindborgs plåt på 1000.- + moms till carport Stensö godkändes.

  - Ett getingbo är inrapporterat i lekstugan vid lekplatsen på Spårö. Det underhålls dock av kringboende som satt dit den, så vår Anticimex-försäkring täcker inte det. Kåre skickar svar.

- Fiber

  - Reparation gjord av Telia på Stensö 42, faktura på 3265:- skickad vidare till boende. Fibern avsliten vid byggarbete.

- Ekonomi

  - Alla utom 8 har betalat senaste fakturan från juni.

  - Fastigheten med ca 9 tkr i skuld är ju såld exekutivt och nu ganska omgående igen ute för försäljning. Skuld ligger kvar, kontakt tagen med mäklare och nya ägaren.

  - Ca 583 tkr i kassan.

  - Slutligt bokslut läggs ut på hemsidan - Kåre

- Övrigt

  - Singögatan 8 har problem med försänkning i asfalten som uppkommit efter kommunens arbete. Styrelsen godkände att kommunen får åtgärda detta på samfällighetens mark, utan kostnad för samfälligheten. Arbete ej påbörjat

  - Motion om förslag att begränsa hastigheterna på gångvägarna. Påverkan av farthinder kolla med Nylander - Birgitta

  - De stora infartsvägarna har också problem med höga hastigheter. 
Carsten har diskuterat med kommunen som inte åtgärdar något. 
Förslag diskuterades, bl.a. målning av 30-skyltar i vägbanan (Offert på 12 tkr förkastades dock) och blomsterlådor. Diskuteras vidare.

  - Intresseanmälan från Mikael Karlsson, Spårö om att hjälpa till med ekonomifrågor. 
Kaj har försökt kontakta några gånger utan direkt framgång. Fortsätter med det.

  - Rundvandring för att bl.a. titta på stenarna på Stensö bokas in på nästa möte.

- Nästa styrelsemöte bestämdes till 20 augusti, 19.00 hos Andreas

- Ordföranden förklarade mötet avslutat

__________________________		___________________________

Sekreterare, Kåre Agardh			Ordförande, Andreas Arnell