Plats

Singögatan 45

Närvarande

Andreas Arnell, Kaj Nielsen, Anna Svensson, Lena Bergius, Kåre Agardh

- Andreas hälsade välkomna och öppnade mötet

- Underhåll

  - Korneller vid gästparkeringar Singö och Spårö väldigt dåligt skick. Kornellerna ska beskäras nästan till marknivå, ytterkanter där Korneller är dåliga planteras nya (ca 3x20 st plantor), rensning av ogräs.
Delvis utfört under våren (2+2 dagar), men problem med att rensa p.g.a kraftiga rötter. Beslut taget och beställt att gräva bort de dåliga delarna och ny jord+ nya Korneller där. Birgitta har pratat med HD Landscape. Jobbet kommer äntligen startas inom kort.

  - Kantbeskärning: prata med HD om detta samt säkerställ att de inte gräver av någon fiberkabel – Birgitta. Väntar på svar. Ingen uppdatering.

  - Miljöhus: Fortfarande problem med att man använder porten för att komma in, den är ju till för NSR. Lappar uppsatta. Punkten stängs

  - Gamla coax-skåp från Satelliten i dåligt skick, behöver repareras eller tas bort. Skåpen är Samfällighetens. Ev. lagning betalas av oss (Tommy P./KG m.fl. har erbjudit sig att ta kostnaden). Carsten har undersökt om några skåp går att ta bort. 4 fastigheter betalar fortfarande till Satelliten. Bl.a. Singö 2 som vi antar gör det av misstag. Lena har kontaktat dem. Andreas tar upp diskussion kring reparationskostnader med Tommy, pågående.

  - Stenar på Stensö (hinder). Beslut efter inspektion under rundvandringen att inte åtgärda.

  - Står ”Ellagrunden” på kommunens nya skyltar – Andreas felanmält, ingen respons.

  - Spårö (alla)/Singö (ca 50%) sargar vid lekplatserna är dåliga. Kostnad undersöks på ev nya slipers eller byta till bräda. Kaj efterfrågar offert så vi kan lägga in i budget.

  - 3st träd i häcken på Singö lekplats är dåliga och behöver tas bort. 
Birgitta kontaktar HD för offert.

  - Styrelsen har blivit kontaktade med önskemål att ta bort björkar vid stora lekplatsen Stensö pga allergi. Styrelsen såg inte det var möjligt eller motiverat och avslog önskan.

  - Dörr på miljöhus Stensö är åtgärdad; dörrstopp ditsatt och dörren lagad. Punkten stängs.

  - Rundvandring med HD landscape för att se över innan avtal för 2020. 
Birgitta kontaktar dem.

  - Asfalten är genomgången. Fixar behöver göras, bl.a. Singö 3-4, 44, Spårö 3-4, 58-59. Undersöks vidare.

- Fiber

  - Stensö 39 hade inte kvar router + TV box när nya ägaren tillträdde, vilket är säljarens ansvar att lämna kvar. Dock är det samfälligheten som ytterst ansvarig, så ny TV box har inköpts (1300kr inkl moms). Nya ägaren har inköpt ny Wi-Fi router från Telia (ca 1000kr) som han efterskänkt till samfälligheten. Punkten stängs.

- Ekonomi

  - Alla utom 4 har betalat senaste fakturan från september. Vi diskuterade att införa dröjsmålsavgift framöver.

  - Fastigheten med ca 8 tkr i skuld fortsätter avbetalas.

  - Ca 592 tkr i kassan.

  - Slutligt bokslut läggs ut på hemsidan – Kåre. Ok, punkten stängs.

- Övrigt

  - Singögatan 8 har problem med försänkning i asfalten som uppkommit efter kommunens arbete. Styrelsen godkände att kommunen får åtgärda detta på samfällighetens mark, utan kostnad för samfälligheten. Arbete påbörjat ca 10m2

  - Motion om förslag att begränsa hastigheterna på gångvägarna. Påverkan av farthinder kolla med Nylander - Birgitta

  - De stora infartsvägarna har också problem med höga hastigheter. 
Carsten har diskuterat med kommunen som inte åtgärdar något. Nya förslag diskuterades, bl.a. målning av 30-skyltar i vägbanan (Offert på 12 tkr förkastades dock) och blomsterlådor. 
Kåre kontaktar kontoret för trafik och stadsplanering igen för att utreda kompletterande skyltning, målning på väg etc. och kontakta hemtjänsten då deras bilar kör fort.
Anna kontaktar ledningen för Rydebäcksskolan hur de har gått tillväga för att få till ändring kring skolan.

  - Intresseanmälan från Mikael Karlsson, Spårö om att hjälpa till med ekonomifrågor. 
Kaj har försökt kontakta några gånger utan direkt framgång. Fortsätter med det. Även intresse från Singö 2 – Kaj kontaktar.

  - Fastigheter: 
Ny ägare på Singögatan 1 från 1/11 Dan Ekberg
Stensögatan 15 ny ägare från 4/10

  - Offert för avtal med Nylanders för snöskötsel är inkommen för 2020. Viss prishöjning har gjorts, vilken anses rimlig så offerten godkändes.

  - Kaj undersöker om det finns pengar kvar för ersättning till styrelsen innan året är slut.

- Nästa styrelsemöte bestämdes till 21 November, 18.30 hos Lena

- Ordföranden förklarade mötet avslutat

__________________________		___________________________

Sekreterare, Kåre Agardh			Ordförande, Andreas Arnell