Plats

Singögatan 45, hos Kåre

Närvarande

Andreas Arnell, Kaj Nielsen, Anna Svensson, Kåre Agardh, Patrik Christierson, Isabella Vinke

- Andreas hälsade välkomna och öppnade mötet

- Underhåll

  - Gamla coax-skåp från Satelliten i dåligt skick, behöver repareras eller tas bort. Skåpen är Samfällighetens, men 3-4 fastigheter betalar fortfarande till Satelliten. Lagning betalas av Tommy P./KG. Pågående.

  - Spårö (alla)/Singö (ca 50%) sargar vid lekplatserna är dåliga. Kostnad undersöks på ev nya slipers eller byta till bräda. Behovet har dokumenterats bättre vid rundvandringen i juni.
Kaj har fått in offerter. Styrelsen beslutade att anlita T Nilsson för åtgärda Spårögatans stora lekplats, ca 55 tkr. Avvakta till nästa år med Singö pga begränsningar i budget.

  - En kantbit från lekplatsen Spårö är sönder. Andreas/Patrik ser till att den forslas bort.

  - Rundvandring med HD landscape för att se överområdet. 
Kommunikationen med dem är svag och avtalet bör sannolikt sägas upp 3 månader innan 2021 så vi har frihet att undersöka alternativ. Patrik är kontaktperson mot dem.

  - Asfalten är genomgången. Fixar behöver göras, bl.a. Singö 3-4, 44, Spårö 3-4, 58-59. 
Kaj har fått in offert från Sydbeläggningar, men detta får skjutas till nästa år.

  - Brunn Stensö behöver höjas, kostnad ca 10 tkr. Styrelsen beslöt att ge Sydbeläggningar uppdraget.

  - Belysning i miljöhusen. Krav från NSR att belysningsknappen antingen sitter innanför porten eller att rörelsedetektor installeras. Beslut att genomföra detta. Kaj har fått offert som godkänts, men arbetet är inte utfört än.

  - Dörr på miljöhus Stensö har gått sönder och är utbytt. Skall målas svart vid lämpligt väder, Kåre undersöker med Birgitta och Carsten om vi har svart färg någonstans.

  - Oklart om brunnar, t.ex. vid Spårö 22, om de tillhör kommunen eller samfälligheten. Carsten undersöker med Ronny om det finns gammalt material, t.ex. från original-förrättningen på kommunen. Pågående.

  - Häckar behöver sänkas, både kring parkeringsplatserna och lekplatserna. Ordinarie klippning är ännu inte gjord, ska göras senast innan midsommar. Styrelsen beslutade att acceptera att vänta att klippa häcken vid parkeringen på Stensö eftersom vi då kan sänka den i augusti.

  - Styrelsen beslutade att vänta med att åtgärda bänkar som är halvdåligt skick.

  - Ca 10 st träd behöver fällas vid cornell-parkeringarna. Kaj väntar på offert.

  - Två extra bevattningar av Cornellerna är beställda och utförda av HD landscape, ca 8 tkr.

- Fiber

  - Inga öppna punkter

- Ekonomi

  - F.d. boenden på Spårö 39 har fortfarande skulder till samfälligheten och avbetalar, men i långsam takt. Kaj fortsätter skicka fakturor.

  - Ca 622 tkr i kassan för tillfället.

  - Utdelning av senaste fakturorna är gjord, betalningar har börjat komma in.

- Övrigt

  - Motion (Årsstämma 2019) om förslag att begränsa hastigheterna på gångvägarna. Avrapporterad och stängd på årsmötet 2020.

  - De stora infartsvägarna har också problem med höga hastigheter. Avrapporterad och stängd på årsmötet 2020.

  - Anna har haft räddningstjänsten att inspektera tillgänglighet till Stensö 11/13 för ambulans m.m, på förekommen anledning att stenar och ev lyktstolpe blockerat infart. Räddningstjänst är ok, inte besked från Ambulans som dock ska komma och inspektera efter sommaren. Anna fortsätter reda ut.

  - Förfrågan från boenden i O-hus kring laddning av elbilar för carportarna. Diskuterat på årsstämman, punkten stängs.

  - Ansvarsuppgifter

    - Grönområden, lekplatser: Patrik

    - Asfalt : Carsten, Kaj

    - Ansvar för miljöhus: Anna. 
Adjungerande: Birgitta Hennig Stensö, Tommy Jeppsson Spårö, Birgitta Juhlin Singö.

    - Nycklar, fiber, hemsida, Facebook: Kåre

    - Ekonomi : Kaj

    - Postbox, Fakturor: Andreas

  - Vi behöver registrera ytterligare en användare på ledningskollen.se förutom Carsten

- Nästa styrelsemöte är 18 augusti, restaurang Ridibecco 19.00

- Ordföranden förklarade mötet avslutat

__________________________		___________________________

Sekreterare, Kåre Agardh			Ordförande, Andreas Arnell