Plats

Online

Närvarande

Andreas Arnell, Kaj Nielsen, Anna Svensson, Kåre Agardh, Carsten Bengtsson

- Andreas hälsade välkomna och öppnade mötet

- Underhåll

  - Spårö (alla)/Singö (ca 50%) sargar vid lekplatserna är dåliga. Ev nya slipers eller byta till bräda. Styrelsen beslutade att anlita T Nilsson att åtgärda Spårögatans stora lekplats, ca 55 tkr. Avvaktar till nästa år med Singö. Förväntat nu inom kort, Kaj kontaktar dem. Toalett behöver ordnas för arbetarna.

  - Underhållet utfört av HD landscape är generellt undermåligt och avtalet (-31/3) ska sägas upp senast 31 dec. Rundvandring är gjord med HD, förslag på skötselbeskrivning inkommen men ännu inte offert. De utlovar förbättringar inför nästa år iom att deras organisation är satt, mindre effekter av Corona, bättre planering/kommunikation. 
Kaj kontaktar HD för att be om offert + mindre förändringar i planen + förseningsavgifter. Han har också ansvar att säga upp nuvarande avtal.

  - Kaj kontaktar Farmartjänst för offert och skötselplan. Behövs senast slutet av nov.

  - Offert/skötselplan är inkomna från Axtor. Ligger rätt i pris med samma plan som övriga.

  - Cornellrabatterna är inte vattnade tillräckligt efter vårens plantering och en del har dött. 
Vi undersöker till våren hur vi ska få de här rabatterna mer lättskötta och snygga, ev delvis gräs / äng etc. Får diskuteras inför kommande budget.

  - Häckar behöver sänkas, både kring parkeringsplatserna och lekplatserna. Nu är de sänkta till ca 90 cm till slut. Punkten stängs.

  - Häck mot cykelbana Singögatan 21 har inte varit klippt, eventuellt har tidigare ägare haft ansvar för det. Enligt HD har de klippt den 2 ggr, men behöver redas ut. Boende Ola Eriksson har kontaktat oss. Kåre har tittat. Ser ok ut. Punkten stängs.

  - Anna har haft räddningstjänsten att inspektera tillgänglighet till Stensö 11/13 då ambulans eventuellt hade problem med att stenar och lyktstolpe blockerat infart. Räddningstjänst är ok med nuvarande, men inget besked från ambulans som ska komma och inspektera. Brandkåren har varit och inspekterat brandväggar i O-husen med bra betyg. Bör eventuellt komplettera med skylt ”räddningsväg” för att leda blåljus rätt. Skylt diskuterades på rundvandringen med HD landscape och pris inkommet, ca 500:-+moms+montering/skylt. Styrelsen beslutar att beställa en skylt till Stensö inkl montering. Kaj kontaktar dem.

  - Brunn Stensö behöver höjas, kostnad ca 10 tkr. Styrelsen beslöt att ge Sydbeläggningar uppdraget. Kaj har gett dem uppdraget, inte bekräftat än. Pågående.

  - Öresundskraft har renoverat transformatorstation på Singö och Spårö. Återställning av häck har inte gjorts på Singö, utan ersatts med singel vilket vi inte är nöjda med. Kåre och Kaj har kommit överens med dem att det ska återställas med buskar. De är nu planterade. Ska med som rabatter i vårt underhåll framöver. Punkten stängs.

  - Skyltar för cykelvägar+mopedåkning förbjuden är delvis bytta av kommunen, men två återstår som står på samfällighetens mark. Det gör också de redan bytta skyltarna, oklart varför kommunen åtgärdat. Vi går vidare med byte av de två sista skyltarna till våren då vi har nytt avtal med entreprenör.

  - Vi fortsätter leta efter någon behjälplig till miljöhus på Spårögatan. Lapp ska delas ut i brevlådorna. Andreas har delat ut utskick, men inga svar. Ingen slutsats.

  - Kostnader till NSR för extra arbete pga överfulla kärl tas fram av Kaj. 
1200:- extra för restavfall på Spårö i september, totalt 9st under 2020. De andra har haft 0. 
Många papperskärl är fulla på Singö. Extra papperskärl kostar 1200:-/år, vilket är hälften av vad de 8 extratömningarna kostat 2020 hittills. Anna beställer 1 kärl ytterligare till Singö.

  - Singög 7 har köpt och kompletterat häggmispel + gödsel för ca 700kr å samfällighetens vägnar. Punkten stängs.

  - Lampa sönder i carport på Spårö. Kjällstorps el har kontaktats och satts i kontakt med fastighetsägaren, oklart om problemet är löst.

  - Lekplatsbesiktning är gjord via HD och vi har fått protokoll. 3 brunnar saknar lås och fallskydd (A), behöver åtgärdas. Ev också överliggare på gungställning (B). 
Kaj efterfrågar pris på bägge åtgärderna.

- Fiber

  - Inga öppna punkter

  - Nytt telefonnummer för felanmälan att användas direkt från boenden, utlagt på Facebook.

- Ekonomi

  - F.d. boenden på Spårö 39 har betalat det sista av sina skulder (!!!) till samfälligheten. Punkten stängs

  - Ca 600 tkr i kassan. Kort uppföljning av budget gjordes av kassör Kaj. Året ser bra ut; prel 50 tkr över på underhåll, 6 tkr över på ersättning/adm. Diskussion kring styrelseersättning eftersom det är pengar kvar, ev middag. Andreas kontaktar Ridibecco och Tegel.

  - Kaj räknar på vilken höjning som behövs av avgiften till nästa år. Den har inte höjts sedan 2012 och vi behöver ökad budget pga ökade kostnader. Ca 150-200 kr per fastighet.

- Övrigt

  - Pantbrev inför försäljning av O-hus Spårö 14 har eftersökts. Vid dragning av cykelbana ca 1990 utökades tomterna på Spårö 10-15 och pantbrev sattes ut. Dessa har inte hittats. Kaj har drivit detektivbyrå vilket dock ännu inte har gett positivt resultat. Utredning fortsätter.

  - Utdelning av fakturor 11-13/12 (Anna, Carsten, Kåre)

- Nästa styrelsemöte är måndagen 7/12, kl 19.00, digitalt möte även då.

- Ordföranden förklarade mötet avslutat

__________________________		___________________________

Sekreterare, Kåre Agardh			Ordförande, Andreas Arnell