Plats

Online

Närvarande

Andreas Arnell, Kaj Nielsen, Anna Svensson, Kåre Agardh, Isabella Vinke, Carsten Bengtsson

- Andreas hälsade välkomna och öppnade mötet

- Underhåll

  - Spårö (alla)/Singö (ca 50%) sargar vid lekplatserna är dåliga. Ev nya slipers eller byta till bräda. Styrelsen beslutade att anlita T Nilsson att åtgärda Spårögatans stora lekplats, ca 55 tkr. Spårö är nu utfört, inväntar faktura. Singö utförs början på 2021.

  - Underhållet utfört av Green Landscaping är generellt undermåligt och avtalet (-31/3) ska sägas upp senast 31 dec. Rundvandring är gjord med GL, förslag på skötselbeskrivning inkommen. De utlovar förbättringar inför nästa år iom att deras organisation är satt, mindre effekter av Corona, bättre planering/kommunikation. 
Kaj har fått uppdaterad offert. Styrelsen beslutade att acceptera offerten för 2021 förutsatt att vi kan få in skrivning om dröjsmålsavgifter i de fall ett par viktiga aktiviteter inte är utförda inom specificerad tid. Kåre och Andras gör förslag på tillägg.

  - Kaj kontaktar Farmartjänst för offert och skötselplan. Behövs senast slutet av nov. Kaj tackar nej till denna offerten då avtal med GL är bekräftat.

  - Offert/skötselplan är inkomna från Axtor. Ligger rätt i pris med samma plan som övriga. Kaj tackar nej till denna offerten då avtal med GL är bekräftat.

  - Cornellrabatterna är inte vattnade tillräckligt efter vårens plantering och en del har dött. 
Vi undersöker till våren hur vi ska få de här rabatterna mer lättskötta och snygga, ev delvis gräs / äng etc. Diskuteras inför kommande budget.

  - Anna har haft räddningstjänsten att inspektera tillgänglighet till Stensö 11/13 då ambulans eventuellt hade problem med att stenar och lyktstolpe blockerat infart. Räddningstjänst är ok med nuvarande, men inget besked från ambulans som ska komma och inspektera. Brandkåren har varit och inspekterat brandväggar i O-husen med bra betyg. Bör eventuellt komplettera med skylt ”räddningsväg” för att leda blåljus rätt. Skylt diskuterades på rundvandringen med HD landscape och pris inkommet, ca 500:-+moms+montering/skylt. Styrelsen beslutar att beställa en skylt till Stensö inkl montering. Monterad och klar. Punkten stängs.

  - Brunn Stensö behöver höjas, kostnad ca 10 tkr. Styrelsen beslöt att ge Sydbeläggningar uppdraget. Kaj har gett dem uppdraget, inte bekräftat än. Pågående.

  - Skyltar för cykelvägar+mopedåkning förbjuden är delvis bytta av kommunen, men två återstår som står på samfällighetens mark. Det gör också de redan bytta skyltarna, oklart varför kommunen åtgärdat. Vi går vidare med byte av de två sista skyltarna till våren då vi har nytt avtal med entreprenör.

  - Vi fortsätter leta efter någon behjälplig till miljöhus på Spårögatan. Andreas har delat ut utskick i brevlådorna, men inga svar. Ingen slutsats.

  - Kostnader till NSR för extra arbete pga överfulla kärl tas fram av Kaj. 
1200:- extra för restavfall på Spårö i september, totalt 9st under 2020. De andra har haft 0. 
Många papperskärl är fulla på Singö. Extra papperskärl kostar 1200:-/år, vilket är hälften av vad de 8 extratömningarna kostat 2020. Anna har beställt 1 kärl ytterligare till Singö.

  - Lampa sönder i carport på Spårö. Kjällstorps el har kontaktats och satts i kontakt med fastighetsägaren, problemet dock inte löst än. Ytterligare lampa på Stensö står och blinkar. Kaj kontaktar elektrikern igen.

  - Lekplatsbesiktning är gjord via HD och vi har fått protokoll. 3 brunnar saknar lås och fallskydd (A), behöver åtgärdas. Ev också överliggare på gungställning (B). 
Kaj efterfrågar pris på bägge åtgärderna. Vi har också efterfrågat anledning varför detta behövs nu när det inte behövts tidigare.

- Fiber

  - Inga öppna punkter

- Ekonomi

  - Ca 415 tkr i kassan + 720tkr i fonden. Året ser bra ut; några mindre fakturor till förväntas. 
Diskussion kring styrelseersättning eftersom det är pengar kvar, ev middag.

  - Arvoden ligger för utbetalning innan årets slut för styrelsen + behjälpliga. Revisorer får utbetalning efter årsstämman.

  - Kaj räknar på vilken höjning som behövs av avgiften till nästa år. Den har inte höjts sedan 2012 och vi behöver ökad budget pga ökade kostnader. Ca 150-200 kr per fastighet.

  - Kostnader för behjälpliga personer för miljöhusen bör läggas på O-husens budget. Följs upp inför årsstämma 2021.

- Övrigt

  - Pantbrev inför försäljning av O-hus Spårö 14 har eftersökts. Vid dragning av cykelbana ca 1990 utökades tomterna på Spårö 10-15 och pantbrev sattes ut. Dessa har inte hittats. Kaj har drivit detektivbyrå vilket dock ännu inte har gett positivt resultat. Utredning fortsätter.

  - Utdelning av fakturor 11-13/12 (Anna, Carsten, Kåre)

- Nästa styrelsemöte är tisdagen 19/1, kl 19.00, digitalt möte även då.

- Ordföranden förklarade mötet avslutat

__________________________		___________________________

Sekreterare, Kåre Agardh			Ordförande, Andreas Arnell