Plats

Online

Närvarande

Kaj Nielsen, Andreas Arnell, Carsten Bengtsson, Kåre Agardh

- Andreas hälsade välkomna och öppnade mötet

- Underhåll

  - Cornellrabatterna är inte vattnade tillräckligt efter förra vårens plantering och en del har dött. Vi behöver få de här rabatterna mer lättskötta och snygga. Andreas och Kaj har haft möte med GL för att ta fram förslag. 
Offerter inkomna på 86’, 116’ resp 335’ kr för lösning (ta bort Corneller förutom i stråk i mitten, så gräsmatta, plantera ligusterhäck) från 3 olika leverantörer. Styrelsen beslutade att beställa detta från Farmartjänst. Ytterligare förtydliganden behövs innan arbete kan startas, möte med dem planeras. Kaj pratar med dem och Axtor.

  - Corneller från de här rabatterna kan ev flyttas och användas på andra ställen. Undersöks.

  - Brunn Stensö behöver höjas, kostnad ca 10 tkr. Styrelsen beslöt att ge Sydbeläggningar uppdraget. Inte startat än. Kaj stöter på, inga framsteg.

  - Lekplatsbesiktning är gjord via GL och vi har fått protokoll. 3 brunnar saknar lås och fallskydd (A), behöver ev åtgärdas. Ev också överliggare på gungställning (B). 
GL har tagit bort A-avvikelser kring fallskydd från protokollen eftersom det endast var deras bedömning och inget krav. 
Vassa kanter på en del bakbord är åtgärdade av Cord.
Anna undersöker avvikelse om brädor på lekhus på lekplats #13, behöver bytas förr eller senare.
Två punkter för kommande budgetdiskussion:
1 – Lägga igen lekplats #3, bakom Singö 45
2 – Byta gungställning på lekplats #13. Pris efterfrågas från Farmartjänst.

  - I underhållsplanen för 2021 är det avsatt pengar för underhåll av miljöhus (20 tkr) och carportar (80tkr). Kontroll av behov är gjort samtidigt med genomgång av asfalten Kaj/Carsten. Hängränna på Spårö behöver åtgärdas och lite panel på miljöhus. 
Kaj har beställt riktning av hängrännan, utfört.
Carsten har fått offert på panelbyten på söder och västersidor Spårö, Singö, ca 63’ kr. Beslut taget att beställa detta arbetet.

  - Boende på Singög 7 & 8 önskar stenar på gräsmattan (den mot parkeringen) för att förhindra att bilar kör där. Beslut att avvakta, problem sannolikt orsakat av tillfälligt arbete på Grindögatan.

  - Brunn utanför Stensögatan 28 behöver rensas. Andreas har beställt och jobbet är utfört. Stängs.

  - Generellt dåligt skött (gräsklippning, kantklippning, ogräs). Pernilla kontaktar GL (påpekar även att egenkontroll, kontrollplan och planering saknas). Behöver prioriteras, Andreas eskalerar mot GL.

  - Cord och Kaj har gått igenom kartor för att få exakt uppfattning om gällande gränser, vilken godkändes på mötet. En uppdaterad karta finns nu alltså att utgå från i diskussioner med GL.

  - Offert för uppsättning av påkörningsskydd för eldosa på Spårö ska tas in så inte gräsklippare förstör. Pernilla undersöker och tar fram det.

- Fiber

  - Informationsmaterial framtaget till stämman kring arbetet med att ta fram nytt kollektivt avtal from Aug 2022. Undersökning kring önskningar bland boenden har skickats ut med junifakturan. De inkomna svaren gicks översiktligt igenom. 90% tycker tjänsterna är prisvärda, och stabilitet prioriteras för kommande leverantör. 
Arbetsgrupp drar igång efter sommaren. Kåre följer upp.

- Ekonomi

  - Alla har betalt fakturan (juni).

  - Vi kan undersöka inför framtiden om vi kan avregistrera oss som arbetsgivare för att slippa en del deklaration och pappersarbete. Något för Kaj att fundera på.

- Övrigt

  - Motion kring laddstolpar. Styrelsen presenterade betänkande på årsstämman med förslag att arbetsgrupp med frivilliga skulle startas. Pernilla tar ledning i denna arbetsgrupp och undersöker alternativa lösningar. Ingen uppdatering.

  - Enligt förrättningen från 1976 har kommunen och inte samfälligheten ansvar för brunnar och lyktstolpar. Kontakt med kommunen bör tas för att reda ut. Beslut inom kommunen 1982 gäller inte eftersom förrättningen inte stödjer det.

- Andreas gör Doodle-undersökning kring datum för grillkväll på Tegel eller liknande under augusti, med respektive. Nästa styrelsemöte 24/8 kl 19, ev ersatt av grillkväll.

- Ordföranden förklarade mötet avslutat

__________________________		___________________________

Sekreterare, Kåre Agardh			Ordförande, Andreas Arnell