Plats

Online

Närvarande

Kaj Nielsen, Andreas Arnell, Isabella Vinke, Carsten Bengtsson, Cord Arnold, Kåre Agardh, Pernilla Hagerman

- Andreas hälsade välkomna och öppnade mötet

- Underhåll

  - Cornellrabatterna är inte vattnade tillräckligt efter förra vårens plantering och en del har dött. Vi behöver få de här rabatterna mer lättskötta och snygga. Nytt beslut taget att inte plantera liguster utan istället ta bort corneller och så gräs på båda gatorna (Singö/Spårö). Jobbet är beställt, inget datum för start är känt.

  - Corneller från de här rabatterna kan ev flyttas och användas på andra ställen. Undersöks. Det verkar inte vara görbart, eventuellt kan boenden gräva upp. Kåre lägger info på FB att man kan kontakta styrelsen. Punkten stängs.

  - Lekplatsbesiktning är gjord via GL och vi har fått protokoll. Ev överliggare på gungställning (B) behöver åtgärdas. Vassa kanter på en del bakbord är åtgärdade av Cord.
Cord har träffat Loredana från Green och tittat på sand-nivå och ev. kvarsittande spik.
Punkter för kommande budgetdiskussion eller direkt åtgärd:
1 – Lägga igen lekplats #3, bakom Singö 45
2 – Byta gungställning på #13, ev. inkl gräva upp gamla betongklumpar. Offert ska tas in.
3 – Fylla på sand på Spårög lekplats och ev Singög, minst 1 dm. Offert ska tas in.
4 - Brädor på lekhus på lekplats #13, behöver bytas förr eller senare.
Endast ca 10 tkr kvar i budget 2021. Pernilla och Cord tar in offerter.

  - I underhållsplanen för 2021 är det avsatt pengar för underhåll av miljöhus (20 tkr) och carportar (80tkr). Hängränna på Spårö behöver åtgärdas och lite panel på miljöhus. 
Kaj har beställt riktning av hängrännan, utfört. Carsten har fått offert på panelbyten på söder och västersidor Spårö, Singö, ca 63’ kr. Arbetet beställt av Carsten. Ej utfört än.

  - Generellt dåligt skött (gräsklippning, kantklippning, ogräs) under våren. Dessutom saknades egenkontroll, kontrollplan och planering. Efter påpekanden och möten anses detta nu löst. GL skickar löpande kontrollplan och planering. Cord/Pernilla har nu också bra kontakt med Loredana som jobbar i området. Punkten stängs.

  - Cord har diskuterat med GL om förändringar i underhållet. Bl.a. ersätta corneller med gräs vid Stensö 13. Några buskar mot cykelväg bakom Singö 5 vid bänk är uttunnade så det går att sitta, ev kanske de ska tas bort helt. 
Offert från GL är på väg. Hör också med FT eftersom de ändå ska fixa cornellrabatterna.

  - Möte hölls med Öresundskraft 25/8 för att diskutera områdena runt elcentralerna på Singö och Stensö. Nu är det häck+gräsmatta, vi sköter underhåll. Punkten stängs.

  - Offert för uppsättning av påkörningsskydd för eldosa på Spårö ska tas in så inte gräsklippare förstör. Pernilla efterfrågar offert. Inget svar trots påminnelse, oklart om åtgärd behövs.

  - Spårög 4, träd på baksidan behöver tas bort + ogräs/dålig häck önskas tas bort. Likaså Singö 45 efterfrågar samma åtgärd förutom träden. Offerter tas in och prioriteras i samband med de andra önskade åtgärderna enligt ovan. 
Kåre kontaktar boende så de tar in offert.

  - Genomgång av bänkar behövs under 2022 inför renoveringar/reparation. Görs under nästa rundvandring.

  - Sopning av carportar av boenden kan med fördel göras i samband med sopning av gator till våren. Att komma ihåg till våren.

- Fiber

  - Informationsmaterial framtaget till stämman kring arbetet med att ta fram nytt kollektivt avtal from Aug 2022. Formulär bland boenden visar at 90% tycker tjänsterna är prisvärda, och stabilitet prioriteras för kommande leverantör. 
Telia är kontaktade och offert är på väg. Bahnhof, Telenor/Ownit, Öresundskraft/Stadsnät kommer kontaktas. Kåre, Andreas och eventuellt Daniella Singö 1 är arbetsgrupp.

- Ekonomi

  - Ny faktura nyss utdelad.

  - Vi kan undersöka inför framtiden om vi kan avregistrera oss som arbetsgivare för att slippa en del deklaration och pappersarbete. Något för Kaj att fundera på.

- Övrigt

  - Motion kring laddstolpar. Styrelsen presenterade betänkande på årsstämman med förslag att arbetsgrupp med frivilliga skulle startas. Pernilla tar ledning i denna arbetsgrupp och undersöker alternativa lösningar. Pernilla jobbar på det.

  - Enligt förrättningen från 1976 har kommunen och inte samfälligheten ansvar för brunnar och lyktstolpar. Kontakt med kommunen bör tas för att reda ut. Beslut inom kommunen 1982 gäller inte eftersom förrättningen inte stödjer det.

- Nästa styrelsemöte den 19/10 kl 19, sannolikt via Teams.

- Ordföranden förklarade mötet avslutat

__________________________		___________________________

Sekreterare, Kåre Agardh 			Ordförande, Andreas Arnell