Plats

Online

Närvarande

Kaj Nielsen, Andreas Arnell, Cord Arnold, Kåre Agardh, Anna Svensson, Pernilla Hagerman

- Andreas hälsade välkomna och öppnade mötet

- Underhåll

  - Lekplatsbesiktning är gjord via GL och vi har fått protokoll. Ev överliggare på gungställning (B) behöver åtgärdas. Vassa kanter på en del bakbord är åtgärdade av Cord. 
Punkter för kommande budgetdiskussion eller direkt åtgärd:
1 – Lägga igen lekplats #3, bakom Singö 45
2 – Byta gungställning på #13, Spårö, ev. gräva upp gamla betongklumpar. 
3 – Fylla på sand på Spårög lekplats och ev Singög, minst 1 dm. 
4 - Brädor på lekhus på lekplats #13, behöver bytas förr eller senare
Offerter har kommit in från FT och delvis från GL

  - Cord har diskuterat med GL om bl.a. ersätta Corneller med gräs vid Stensö 13.
Offerter från GL 6tkr, FT (47tkr inkl sand för lekplatser) Tas in i 2022 underhållsbudget

  - Vår tidigare kontaktperson på Green Landscaping har lämnat företaget, Peter Nilsson som vi haft kontakt med tidigare är kontakt nu.

  - Spårög 4. Träd på baksidan är utdömda och behöver tas bort + ogräs/dålig häck önskas bort. Likaså Singö 45 efterfrågar samma åtgärd förutom träden. 
Offerter tas in och prioriteras i samband med de andra önskade åtgärderna enligt ovan. 
Andreas hanterar diskussion med boende kring Spårö så de ev tar in offert.

  - Genomgång av bänkar behövs under 2022 inför renoveringar/reparation. Görs under nästa rundvandring i mars.

  - Sopning av carportar av boenden kan eventuellt göras i samband med sopning av gator till våren. Fråga till Nylander om och när de planerar sopning och om det är ok att boenden sopar ut skräp från carportar. Pernilla kontaktar Carsten.

  - Rundvandring i området planeras till lördag 5/3 kl 14, samling Singö 1

- Fiber

  - Arbete pågår med att ta fram nytt kollektivt avtal för Internet/TV/telefon aug 2022-aug 2027. Signering av det nya avtalet med Telia är ännu så länge bara delvis gjort pga tekniskt strul med elektronisk signering, förväntas avklarat inom kort.

  - Det föreslogs att samfälligheten debiterar 9:-/mån ytterligare att gå till fiberfonden för framtida underhåll. Styrelsen är positiv till detta, men avvaktar slutsats på total utdebitering/årsavgift från kommande budgetmöte innan årsstämman. 
Detta skulle tillföra ca 15000 kr till fonden per år.

- Ekonomi

  - 578’ i kassan + 720’ på fondkontot, 188’ kommande betalningar inom kort.

  - Extrakostnad från miljöhusen i januari ca 2600 kr pga extratömningar, främst papperskärl.

  - Fakturor ska delas ut senast 12/3, Stensö Anna, Singö Isabella, Spårö Andreas.

  - Underlag för bokslut är hos ekonomen och revisorer är införstådda med tidplan för revision inför årsstämma.

  - Vi kan undersöka inför framtiden om vi kan avregistrera oss som arbetsgivare för att slippa en del deklaration och pappersarbete. Något för Kaj att fundera på.

- Övrigt

  - Enligt förrättningen från 1976 har kommunen och inte samfälligheten ansvar för brunnar och lyktstolpar. Kontakt med kommunen bör tas för att reda ut. Beslut inom kommunen 1982 gäller inte eftersom förrättningen inte stödjer det. Kaj pratar snart med Ronny

  - Datum för årsstämma är satt till 27/4 kl 19.00, fysiskt i skolan. Anna undersöker bokning av lokal.

  - Förberedelser inför årsstämman enligt vanliga upplägget.

    - Inga motioner är inkomna

    - Kallelse m.m. ska delas ut senast 13/4 (Pernilla Singö, ???). Övrigt på hemsidan.

    - Valberedningen behöver kontaktas (Ronny och Malin) för att ”aktiveras”. Genomgång av eventuellt lediga poster och tillfråga revisorer m.m. Anna gör det.

    - Kåre skapar utkast på presentation.

    - Budgetmöte behövs i tid innan sista styrelsemötet innan stämman, 22/3 kl 19

  - Förfrågan är inkommen från boenden på Singö att ladda elbil från tomten på kedjehusen eftersom det inte går i carportarna. Styrelsen kan inte godkänna detta, då det inte får stå bilar parkerade på cykelvägarna framför husen. Det måste hållas öppet för utryckningsfordon.
Elbilar kommer bli fler i samfälligheten och vi behöver hålla ögonen öppna för permanent lösning då det förhoppningsvis kommer ny lagstiftning framöver.
Pernilla kontaktar Lantmäteriet/kommunen för att få uppdatering om något är på g.

- Nästa styrelsemöte den 29/3 2022 kl 19, via Teams.

- Ordföranden förklarade mötet avslutat

__________________________		___________________________

Sekreterare, Kåre Agardh 			Ordförande, Andreas Arnell